ПРОТОКОЛ № 17

засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Луганськ									29 серпня 2007р.

Головував: перший заступник голови облдержадміністрації – голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЗАПОРОЖЦЕВ Микола Васильович

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком)

- Про запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території області в осінньо-зимовий період 2007-2008 рр.

(Щербаков М.І.)

За результатами доповіді та з  урахуванням її  обговорення відмітити, що підготовка житлово-комунального господарства області у 2006 році  здійснювалася незадовільно за браком коштів.  В результаті чого в окремих містах та районах області початок опалювального сезону розпочато з запізненням на 10-15 днів.

Станом на 15.08.2007 готовність обєктів  житлово-комунального господарства по області складає:

- опалювальні котельні - 69,2% (783 од.);

- теплові мережі - 54,6% 979,1 км);

- житлові будинки - 59% (13360 од.);

- системи центрального опалення - 58% (4874 од.).

Найнижчі показники у підготовці мають:

- по котельним: в мм. Брянка, Красний Луч, Первомайськ, Стаханов, Сєверодонецьк, Міловський, Сватівський, Слов'яносербський і Троїцький райони;

- по тепловим мережам: мм. Луганськ, Алчевськ, Брянка, Кіровськ, Красний Луч,  Первомайськ,  Ровеньки,  Лутугинський,  Станично-Луганський, Троїцький райони;

- по житловим будинкам: мм. Луганськ, Стаханов, Красний Луч, Міловський і Слов'яносербський райони;

- по системам центрального опалення: мм. Брянка, Красний Луч, Первомайськ, Ровеньки, Міловський і Новопсковський райони.

Рівень готовності об'єктів соціального призначення області становить:

- освіта - 80%;

- соціальний захист населення - 85%;

- культура - 78%;

- охорона здоров'я - 75%.

Комісія вирішила:

1. Затвердити Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Луганської області в осінньо-зимовий період 2007-2008 рр. (далі - комплексний план) (додається).

2. Міським головам та головам райдержадміністрацій, керівникам   установ, підприємств та організацій області:

2.1. Вжити  невідкладних заходів щодо безумовного та своєчасного виконання Плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства до сталої роботи в опалювальний період  2007-2008 рр., затвердженого розпорядженням голови ОДА від 14.05.2007 №541,  та рішення голови ОДА від 10.07.2007 №869, про що інформувати обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін:  до 15 жовтня

2.2. Забезпечити контроль за недопущенням відключення об’єктів життєзабезпечення населення, підприємств, організацій, установ від електроенергії, тепла й води, повне припинення яких може призвести до негативних екологічних і техногенних наслідків, в опалювальний сезон    2007-2008 рр.

Термін: до 1 жовтня

2.3. Забезпечити нормативний запас твердого палива на відомчих котельнях.

Термін: до 1 жовтня

2.4. Забезпечити твердим паливом населення пільгової категорії на опалювальний сезон в осінньо-зимовий період 2007-2008 рр.

Термін: до 15 жовтня

3. Службі автомобільних доріг у Луганській області, ДП “Луганський облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” закріпити території міських автошляхів за підприємствами, незалежно від форм власності, для виконання певних робіт з ліквідації снігових заметів та ожеледиці.

Термін: до 15 жовтня

4. Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області:

4.1. Опрацювати порядок оперативного обмеження або закриття руху на ділянках автомобільних доріг, де взимку створюються небезпечні умови руху.

Термін: до 1 жовтня

4.2. Організувати безпечний рух автомобільного транспорту у разі виникнення снігових заметів і ожеледиці, а також у період ліквідації їх наслідків.

Термін: до 1 жовтня

5. Головному управлінню  житлово-комунального господарства облдержадміністрації здійснювати постійний контроль за ходом підготовки об’єктів до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 рр., інформувати з цього питання обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через управління з питань НС Луганської ОДА.

Термін: з 15 вересня щочетверга

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії                                                                          М.В.ЗАПОРОЖЦЕВ

Секретар                   			                                     М.І.КРИСКІН