ПРОТОКОЛ № 3

засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м.Луганськ									13 лютого 2007р.

Головував: перший заступник голови облдержадміністрації – голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЗАПОРОЖЦЕВ Микола Васильович

Присутні: члени комісії ( за списком), запрошені ( за окремим списком)

## І. Про результати готовності міст та районів області до пропуску весняного паводка 2007 року

(Кирилюк В.В.)

1. За результатами доповідей та перевірок необхідно зазначити, що протягом січня-лютого 2007 року в області було вжито ряд заходів із попередження виникнення надзвичайних ситуацій в період проходження весняного паводка, а саме:

- затверджено  План дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обласних управлінь і організацій з підготовки до паводка, пропуску льодоходу та повені у 2007 році на території Луганської області;

- відпрацьовано план евакуації населення із зон можливого затоплення й визначено місця розміщення евакуйованого населення;

- проведено перевірку готовності органів виконавчої влади, підприємств, управлінь і організацій області до пропуску весняного паводка;

- встановлено постійний зв'язок із водоймищами, що впливають на паводкову обстановку в області;

- відкориговано розрахунки сил та засобів для проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводка, пропуску льодоходу та повені.

- виконано інші організаційні та практичні заходи попередження виникнення НС в період весняного паводка.

В той же час необхідно зазначити, що в ході проведення заходів з підготовки до пропуску весняного паводка в деяких міста та районах області було виявлено такі недоліки:

- запірні пристрої водовипусків, вмонтованих у тілі захисної дамби р.Лугані не відремонтовані і не обслуговуються, а деякі розукомплектовані;

- зливоприйомники і водовипуски не очищені від мулу і сміття;

- стаціонарні насосі для перекидання задамбових вод не встановлені, а пересувні насосні установки – в недостатній кількості;

- відсутні резерви паливно-мастильних матеріалів, піску, мішків;

- транспортні засоби для проведення евакозаходів визначаються формально, перевірки їх працездатності не проводяться;

- тощо.

2.  Звіт про стан справ щодо підготовки до пропуску весняного паводка в  містах та районах області

(Кравченко С.І., Рибалко Є.В., Василенко А.О.)

За результатами інформації Головного управління МНС України та звітів голів міста та райдержадміністрацій комісія вирішила:

Міським головам та головам райдержадміністрацій усунути виявлені в ході перевірки міст та районів області до пропуску весняної повені недоліки та доповісти через Головне управління МНС України в Луганській області голові комісії.

Строк – до 01.03.2007.

## ІІ. Про заходи із запобігання загибелі людей на водних об’єктах у зимовий період 2007 року

(Кирилюк В.В.)

Аналіз причин загибелі людей на внутрішніх водоймах під час осінньо-зимового періоду 2006-2007 року показав, що незважаючи на заходи щодо попередження загибелі людей, грубі  порушення правил поведінки людей на воді та льоду, несанкціонований вихід на лід залишаються основним фактором, що призводять до трагічних наслідків. За період з жовтня по грудень місяць 2006 року на території області на водних об’єктах загинуло 12 людей.                     З початку 2007 року загинуло 2 людей, з них 1 дитина.

Так, 07.01.2007 під час рибної ловлі на Сватівському водосховищі провалився під лід і загинув чоловік, 1955 року народження, а 31.01.2007 в             смт Петрівці Ст-Луганського району в наслідок недогляду батьків загинув хлопчик, 2001 року народження.

З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах  рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 14.12.2006 № 37 було затверджено Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Луганської області в зимовий період 2006-2007 рр.

За результатами доповідей Головного управління МНС України в Луганській області, Луганської комунальної установи «Обласна рятувально-водолазна служба»  Комісія вирішила:

1. Міським головам і головам райдержадміністрацій:

1.1. Провести засідання комісій ТЕБ та НС, на яких проаналізувати надзвичайні події на водних об'єктах;

1.2. Визначити найбільш небезпечні водні об’єкти та закріпити за ними відповідальних осіб, визначити місця масової рибної ловлі з урахуванням небезпечних об’єктів;

1.3. Призначити відповідальних за дотримання правил безпеки та рятування людей на цих об’єктах;

1.4. Вжити заходів щодо обмеження, а в разі ускладнення льодової обстановки – до повної заборони доступу населення на лід;

1.5. Організувати заходи щодо позначення на місцевості найбільш небезпечних ділянок у місцях рибальства на водних об’єктах у зимовий період і встановлення на місцевості інформаційних щитів і стендів із зазначенням місць, заборонених для вилову риби та виходу на лід;

1.6. Спільно з органами МВС,  Луганським територіальним відділом Східного державного басейнового управління охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства організувати спільне патрулювання в місцях підлідного рибальства;

1.7. Визначити рятувальні сили та порядок зв’язку з ними при виникненні надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;

1.8. Посилити контроль за виходом на лід та перебуванням людей на водних об'єктах.

Строк – протягом льодоставу.

2. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації     разом з  Головним управлінням МНС України в Луганській області:

2.1. Організувати періодичну трансляцію текстів – застережень у телевізійних та радіопередачах, через радіовузли об’єктів з масовим перебуванням людей, авто- та залізничних вокзалів, ринків тощо;

2.2. Організувати виготовлення листівок, плакатів щодо правил поведінки на воді та льоду, а також їх розповсюдження в громадському транспорті, на пошті, у житлових будинках, гуртожитках, об’єктах з масовим перебуванням людей, ринках тощо;

2.3. Інформувати населення про вжиті заходи із запобігання загибелі людей, кількості загиблих і врятованих на водних об’єктах.

Строк – протягом льодоставу.

3. Головному управлінню МНС України в Луганській області  разом з управлінням освіти і науки, управлінням у справах преси та інформації  облдержадміністрації, міськими головами й головами райдержадміністрацій, ЛКУ “Обласна рятувально-водолазна служба”  організувати проведення роз'яснювальної роботи серед учнів навчальних закладів міст та районів з питань безпеки на водних об’єктах, правил поведінки на льоду.

Строк – протягом льодоставу.

4. Інформацію про вжиті першочергові заходи та організацію виконання цього рішення надавати до обласної комісії ТЕБ та НС через Головне управління МНС України в Луганській області.

Строк -  до 16.02.2007.

5. Головному управлінню МНС України в Луганській області про вжиті першочергові заходи та організацію подальшого запобігання загибелі людей на воді та льоду поінформувати МНС.

Строк -  до 20.02.2007.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Головне управління МНС України в Луганській області.

Додаток: Рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС № 3 від 13.02.2007 на

3 арк.

Секретар обласної комісії техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних

ситуацій									М.І.КРИСКІН