ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласної

держадміністрації

В.М. ПРИСТЮК

“ 30 ” серпня 2011 року

ПРОТОКОЛ № 6

засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки і надзвичайних ситуацій

# м. Луганськ 						           “ 30 ” серпня 2011 року

Головував: перший заступник голови облдержадміністрації, голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ЛОЗОВСЬКИЙ Едуард Мойсейович

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

І. Про попередження виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру

(Голуб О.І., Казаков В.В., Грицишин В.О., Сагайдачний В.Б.)

### За результатом доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. Сєвєродонецькому міському голові вжити вичерпних невідкладних заходів щодо недопущення виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня через відключення ТОВ “Сєвєродонецьктепло” від газопостачання та загрози неможливості здійснення теплозабезпечення частини соціально-побутової сфери та житлового фонду міста в опалювальний період 2011/2012 років.

Термін: негайно

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Сєвєродонецькому міському голові, Державному підприємству “Сєвєродонецька ТЕЦ” розробити схему та графік перепідключення споживачів теплової енергії від мереж                                  ТОВ “Сєвєродонецьктепло” до мереж Державного підприємства “Сєвєродонецька ТЕЦ”.

Термін: до 15 вересня 2011 року

3. Держаному підприємству “Сєвєродонецька ТЕЦ”:

3.1. Здійснити комплекс заходів щодо зазначеного перепідключення з урахуванням юридичного оформлення взаємовідносин із споживачами теплової енергії.

Термін: до 5 жовтня 2011 року

3.2. Забезпечити подачу тепла на об’єкти соціально-побутової сфери та житловий фонд міста.

Термін: з початком опалювального

сезону

4. ТОВ “Сєвєродонецьктепло” вирішити питання допуску технічного персоналу Державного підприємства “Сєвєродонецька ТЕЦ” для здійснення заходів з перепідключення споживачів теплової енергії від мереж                   ТОВ “Сєвєродонецьктепло” до мереж Державного підприємства “Сєвєродонецька ТЕЦ”.

Термін: згідно з графіком

перепідключення

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, доручивши надати доповідь обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій через управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації: за пунктами 1-3 до 10.10.2011, за пунктом 4 до 25.10.2011.

Голова комісії							        Е.М.ЛОЗОВСЬКИЙ

Секретар комісії							        І.І.ІВАНКІНА