ЗАТВЕРДЖЕНО 
										Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922 (у редакції

наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від

27.12.2011 № 428)

Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік

Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації

Код ЄДРПОУ 04011555

станом на 19.07.2013р.

| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі (грн.) | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Реконструкція приміщень фізіотерапевтичного відділення терапевтичного корпусу Луганської обласної клінічної лікарні, м. Луганськ, кв. 50-лєтія оборони Луганська,14" | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт) |
| "Реконструкція опікового відділення культивування клітин шкіри Луганської обласної клінічної лікарні, м. Луганськ, кв. 50-лєтія оборони Луганська, 14 (терапевтичний корпус)" | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт) |
| "Реконструкція відділення екстрокорпоральних методів детоксикації (корпус №2) ЛОКДЛ за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская, 68" | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт) |
| "Реконструкція колишніх приміщень оперблоку для розширення поліклініки Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру" | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт) |
| "Реконструкція приміщень 1-го,2-го поверхів Луганського обласного кардіологічного диспансеру м. Луганськ, вул. Совєтская, 68" | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт) |
| "Реконструкція будівлі під встановлення медичного обладнання (ангіографу) Луганського обласного кардіологічного диспансеру м. Луганськ, вул. Совєтская, 68" | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт) |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція корпусу операційного блоку Луганської обласної клінічної лікарні, кв. 50-лєтія Оборони Луганська, 14" | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт) |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція відділення транспланталогії Луганської обласної клінічної лікарні, кв. 50-лєтія Оборони Луганська, 14" | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт) |
| «Капітальний ремонт допоміжних приміщень до Колонного залу 1-го, 2-го поверхів будівлі обласної ради за адресою пл..Героїв ВВВ, №9» | 3132 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Січень 2013 р. |  | Головний розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації, Вибір процедури - відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, очікувана вартість перевищує 1млн. грн. - відкриті торги |
| код 28.22.1 - устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього (ліфтове обладнання для об’єкта: "Капітальний ремонт адмінбудинків будівель обласної ради за адресою: м.Луганськ, пл.Героїв ВВВ № 3, 3а, 9" - 1 компл.) | 3132 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Березень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників) |
| Реконструкція з прибудови до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру ІІІ рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні | 3142 | Місцевий та державний бюджети |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2012 р. |  | Генпідрядник ПП «НВЦ «Теплий дім» виконання договору № 66 від 27.11.2012 |
| Будівництво 3 дитячих будинків сімейного типу в м. Первомайськ, м. Ровеньки та Білокуракинському районі | 3121 | Місцевий та державний бюджети |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2012 р. |  | Генпідрядник ПП «Ладабудсервіс» виконання договорів № 17 від 23.04.2012, 18 від 23.04.2012, 19 від 23.04.2012 |
| код 29.23.1 - установки холодильні та вентиляційні промислові (обладнання для кондиціювання та вентиляції повітря для об’єкта: “Реконструкція приміщень для центру невідкладних станів та медицини катастроф Луганської обласної клінічної лікарні: кв.50-річчя Оборони Луганська, 14” ) - 88 компл. | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2012 р. |  | Генпідрядник ТОВ «КС Україна» виконання договору №1409/12-01П від 26.12.2012 |
| Капітальний ремонт адмінбудинків будівель обласної ради за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ № 3, 3а, 9 | 3132 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2012 р. |  | Генпідрядник ТОВ «БК «Спецпромсервіс» виконання договору № 54 від 19.10.2012 |
| код 28.22.1 – устаткування підіймальне та вантажне та частини до нього (ліфтове обладнання) для об’єкта: «Реконструкція приміщень високоспеціалізованого консультативного відділення Луганської обласної клінічної лікарні (будівля поліклініки)» - 3 комплекта | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Квітень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом) |
| “Реконструкція приміщень для центру невідкладних станів та медицини катастроф Луганської обласної клінічної лікарні: кв.50-річчя Оборони | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2012 р. |  | Генпідрядник ТОВ «Ростан-Буд» виконання договору № 34 від 25.06.2012 |
| Реконструкція з прибудови до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру ІІІ рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2012 р. |  | Генпідрядник ПП «НВЦ «Теплий дім» виконання договору № 8 від 30.03.2012 |
| Реконструкція з прибудови до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру ІІІ рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Травень 2013 р. |  | Генпідрядник ПП «НВЦ «Теплий дім» виконання договору № 4 від 18.06.2013 |
| Реконструкція з прибудови до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру ІІІ рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2011 р. |  | Генпідрядник ПП «НВЦ «Теплий дім» виконання договору № 78 від 10.11.2011 |
| Реконструкція ЛОКУ ДОК «Южний» в с. Піщане Бахчисарайського району АР Крим. Критий спортивний комплекс | 3142 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2012 р. |  | Генпідрядник ВТО «Будівельник» виконання договору № 29 від 15.06.2012 |
| Капітальний ремонт Луганської обласної клінічної лікарні, зокрема, утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, покрівель корпусів | 3132 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Травень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг) |
| код 28.22.1 - устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього (ліфтове обладнання для об’єкта: "Капітальний ремонт адмінбудинків будівель обласної ради за адресою: м.Луганськ, пл.Героїв ВВВ № 3, 3а, 9" - 1 компл.) | 3132 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | травень 2013 р. |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг) |
| 29.22.1 устаткування підіймальне та такелажне (ліфтове обладнання для об’єкта: Реконструкція з прибудови до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру ІІІ рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні» - 2 компл. | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Торги проведені у 2012 р. |  | Генпідрядник ВКП «Укрсхідліфт» виконання договору № 55 від 16.04.2012 |
| 27.90.1 - устаткування електричне, інше, та його частини для об’єкта: «Реконструкція з прибудовою до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру ІІІ рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні» - 18 комплектів | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Червень 2013 р. |  | Головний розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації, Вибір процедури - відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, очікувана вартість перевищує 300 тис. грн. - відкриті торги |
| Капітальний ремонт селищного клубу смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 8 | 3132 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Липень 2013 |  | Головний розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації, Вибір процедури - відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, очікувана вартість перевищує 1000 тис. грн. - відкриті торги |
| Реконструкція приміщень для центру невідкладних станів та медицини катастроф Луганської обласної клінічної лікарні, кв.50-річчя Оборони Луганська, 14 | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Липень 2013 |  | Головний розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації, Вибір процедури - відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, очікувана вартість перевищує 1000 тис. грн. - відкриті торги |
| Капітальний ремонт адмінбудинків будівель обласної ради за адресою: м. Луганськ, пл.Героїв ВВВ № 3, 3а, 9 | 3132 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Липень 2013 |  | Головний розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації, Вибір процедури - відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, очікувана вартість перевищує 1000 тис. грн. - відкриті торги |
| код 26.30.2 - апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (електрична апаратура для об’єкта «Реконструкція з прибудовою до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру III рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні») - 159 комплектів | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Липень 2013 |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг) |
| код 26.20.1 - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (обчислювальні прилади для об’єкта «Реконструкція з прибудовою до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру III рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні») - 10 комплектів | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Липень 2013 |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг) |
| код 26.40.2 - приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення (приймачі телевізійні для об’єкта «Реконструкція з прибудовою до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру III рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні») - 81 комплект | 3142 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Липень 2013 |  | Торги відмінені, згідно п. 1 ст. 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг) |
| Капітальний ремонт Луганської обласної клінічної лікарні, зокрема, утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, покрівель корпусів | 3132 | Державний бюджет |  | Відкриті торги | Серпень 2013 р. |  | Головний розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації, Вибір процедури - відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, очікувана вартість перевищує 1000 тис. грн. - відкриті торги |
| Будівництво 2-х дитячих будинків сімейного типу в м. Алчевськ, смт. Біловодськ (проектування та будівництво). Дитячий будинок сімейного типу в смт. Біловодськ, вул. Леніна, 208а – будівельно-монтажні роботи | 3121 | Місцевий бюджет |  | Відкриті торги | Серпень 2013 р. |  | Головний розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації, Вибір процедури - відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, очікувана вартість перевищує 1000 тис. грн. - відкриті торги |

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів б/н від 19.07.2013 р.

В.о. голови комітету з конкурсних торгів                											В.І. Кальченко

В.о. секретаря комітету з конкурсних торгів							                            Є.В. Лисенко