ПАСПОРТ

Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки

Підстава для розроблення: Закони  України  «Про  теплопостачання»  від  02.06.2005    № 2633-ІV

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Головне управління житлово-комунального господарства Луганської обласної держадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Пункт 16.4.13 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента від 27.04.2011 № 504 |
| 3 | Розробник Програми | ТОВ «Проблемний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірінгу. Київське відділення» |
| 4 | Відповідальний виконавець | Головне управління житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації |
| 5 | Учасники Програми | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Луганська обласна державна адміністрація та підпорядковані управління, Луганська обласна рада, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення КП "Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2012-2016 роки |
| 7 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний, міські, районі, селищні, сільські |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 1415,2 млн грн |
| 8.1 | коштів державного бюджету | 546,0 млн грн |
| 8.2 | коштів обласного бюджету | 149,9 млн грн |
| 8.3 | коштів місцевого бюджету | 214,6 млн грн |
| 8.4 | коштів інших джерел | 504,7 млн грн |

Очікувані результати виконання Регіональної програми

модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниці вимірю-вання | На початок дії програми | На кінець дії програми | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість населених пунктів, у т.ч. охоплених: | од. | 938 | 938 | - |
| 1.1. | централізованим теплопостачанням/ гарячим водопостачанням | од. | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - |
| 1.2. | змішаним (централізованим, автономним, індивідуальним)/ централізованим гарячим водопостачанням | од. | 146 | 140 | -4,4 |
|  |  |  | 3 | 31) |  |
| 1.3. | індивідуальним теплопостачанням (житловий фонд), автономним (соціальна сфера) | од. | 792 | 798 | +1 |
| 2. | Кількість затверджених схем теплопостачання | од. | 10 | 14 | +40 |
| 3. | Кількість теплопостачальних підприємств, у т.ч.: | од. | 22 | 19 | -13,6 |
| 3.1. | комунальної власності | од. | 22 | 19 | -13,6 |
| 3.2. | інших форм власності | од. | - | - | - |
| 4. | Загальна кількість джерел теплової енергії, у т.ч.: | од. | 1311 | 1385 | +6 |
| 4.1. | ТЕЦ, ТЕС, АЕС | од. | - | - | - |
| 4.2. | опалювальні котельні | од. | 1311 | 13752) | +5 |
| 4.3. | когенераційні установки | од. | - | 9 | - |
| 4.4. | теплонасосні установки | од. | - | 7 | - |
| 5. | Кількість ЦТП | од. | 94 | 88 | -6,3 |
| 6. | Кількість ІТП | од. | 45 | 45 | - |
| 7. | Кількість встановлених приладів обліку теплової енергії, у т.ч.: |  |  |  |  |
| 7.1. | на джерелах і технологічних об’єктах | од. | 68 | 390 | +473 |
| 7.2. | будинкових | од. | 777 | 5536 | +612 |
| 8. | Загальна протяжність теплових мереж, у т.ч. | км | 1016,86 | 813,4 | -20 |
| 8.1. | ветхих та аварійних | км | 470,4 | 244,5 | -48 |
| 8.2. | втрати в теплових мережах | % | 13 | 8 | -38 |

| № пп | Назва показника | Одиниці вимірю- вання | На початок дії програми | На кінець дії програми | Відхи-лення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Загальна встановлена теплопродуктивність джерел теплопостачання | Гкал/год | 3877,5 | 3102,0 | -20 |
| 10. | Загальне підключене навантаження джерел (загальна теплова потреба споживачів) | Гкал/год | 1969,94 | 1947,6 | -1,1 |
| 11. | Загальна кількість спожитих паливно-енергетичних ресурсів для виробництва теплової енергії, у т.ч. | тис. т у.п. /рік | 483,54 | 390,9 | -18,9 |
| 11.1 | газ | тис. т у.п. /рік | 435,88 | 286,4 | -27,3 |
| 11.2 | рідке паливо | тис. т у.п. /рік | немає | немає | - |
| 11.3 | вугілля | тис. т у.п. /рік | 26,50 | 52,2 | +113 |
| 11.4 | коксовий газ | тис. т у.п. /рік | 15,2 | 12,0 | -21 |
| 11.5 | електроенергія | тис. т у.п./рік | немає | 5,1 | немає |
| 11.6 | відходи деревини тощо | тис. т у.п./ рік | 4,8 | 13,77 | +210 |
| 12. | Споживання електроенергії на технологічні потреби систем теплопостачання | млн. кВт*год | 96,96 | 82,39 | - 15 |
| 13. | Валові викиди парникових газів і токсичних речовин у складі продуктів згорання котлів | тис.т | 799,42 | 773,62 | -3 |
| 14. | Економічні показники: |  |  |  |  |
| 14.1 | питомі витрати умовного палива | кг/Гкал | 175,5 | 149,2 | -15 |
| 14.2 | загальний економічний ефект | млн.грн | 156,73 |  |  |
| 14.3 | період окупності | років | 5,3 |  |  |

Примітки:

- Планується відновлення постачання гарячої води в неопалювальний період в м.Луганську;

- Планується будівництво 84 блочно-модульних котелень для об’єктів соціальної сфери, закриття 26 газових котелень, переобладнання 6 ЦТП в котельні