Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на                         2006-2020 роки

Для стабілізації водопостачання в області реалізується Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 17.08.2012 № 14/29.

Програма направлена на виконання заходів щодо охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання, забезпечення підприємств ВКГ ресурсозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод, розвитку і реконструкції систем водопостачання і водовідведення, впорядкування водозахисних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, розчищення русел річок і дна водосховищ, моніторингу стану водних об'єктів.

Згідно програми в 2012 році виконано комплекс заходів системи знезараження питної води (завершення), на загальну суму –                         2 243,7 тис. грн, у т.ч.: державний бюджет - 2 156,1 тис. грн., підприємства - 87,6 тис. грн. Освоєно - 2 210,5 тис. грн,  в т.ч.: державний бюджет - 2 122,9 тис. грн, підприємства - 87,6 тис. грн.

Рішенням сесії облради від 24.02.2012 № 10/52 затверджено фінансування заходів з водопостачання за рахунок коштів обласного фонду навколишнього    природного    середовища – 18 844,2 тис. грн,   освоєно -             14 299,2 тис. грн, в т.ч.:

- реконструкція очисних споруд м. Антрацит,  передбачено -                   308,2 тис. грн, освоєно - 0,4 тис. грн;

- реконструкція очисних споруд с. Чорнухине Луганської області, передбачено -  110,9 тис. грн, освоєно - 110,9 тис. грн;

- будівництво очисних споруд с. Фабричне Лутугинського району Луганської області, передбачено – 834,2 тис. грн, освоєно – 834,2 тис. грн;

- будівництво очисних споруд у Луганському протитуберкульозному диспансері, передбачено – 1 050,0 тис. грн, освоєно – 877,3 тис. грн;

- реконструкція очисних споруд смт Троїцьке, передбачено –                        964,9 тис. грн, освоєно - 877,8 тис. грн;

- будівництво каналізаційного колектора від вул. С.Тюленіна до нині діючого каналізаційного колектора по вул.Чернишевського у м. Гірське, передбачено - 2 800,0 тис. грн, освоєно –  1 504,9 тис. грн;

- будівництво біоінженерних споруд для очистки стічних вод                    м. Молодогвардійська Луганської області, передбачено – 5 953,0 тис. грн, освоєно – 6 376,1 тис. грн;

- будівництво дренажу та реконструкція насосної станції і каналізаційного колектора госпфекальних вод у м. Попасній Луганської області, передбачено – 1 633,1 тис. грн, освоєно – 1 329,9 тис. грн;

- каналізаційна насосна станція з мережами з боку схрещення                     вул. Студентська і вул. Померанчука м. Рубіжне, передбачено –                                3 970,0 тис. грн, освоєно – 1 745,5 тис. грн;

- проектування будівництва міні очисних споруд на базі існуючої каналізаційної мережі м. Лисичанська, передбачено – 349,8 тис. грн, освоєно – 0;

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд сел. Металіст Слов’яносербського району», передбачено - 299,0 тис. грн, освоєно - 287,3 тис. грн;

- виготовлення проектної документації на реконструкцію очисних споруд у смт Білокуракине, передбачено - 295,0 тис. грн, освоєно -                       277,6 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації: "Будівництво очисних споруд у КЗ "Алчевський обласний протитуберкульозний диспансер", передбачено - 250,0 тис. грн, освоєно - 60,4 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво підвідного та відвідного колектора до очисних споруд смт Лозівський" (проведення держекспертизи), передбачено - 7,6 тис. грн, освоєно -                        7,6 тис. грн;

- розробка проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд смт Лозівський (проведення держекспертизи), передбачено - 8,8 тис. грн, освоєно - 8,8 тис. грн;

- розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд в м. Попасна I черга (проведення держекспертизи), передбачено - 9,5 тис. грн, освоєно - 9,5 тис. грн.