ЗВІТ

про хід виконання у 2015 році

«Регіональна програма «Питна вода Луганщини  на 2012-2020 роки»

1. Основні дані

Регіональна програма «Питна вода Луганщини  на 2012-2020 роки»  розроблена Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, затверджена рішенням сесії облради від 17.09.2012 №14/29

2. Виконання завдань і заходів

Програма не виконувалась.

3. Оцінка ефективності виконання

4. Фінансування

Відповідно до Програми заплановано фінансування в розмірі 
250 590,0 тис. грн. Програма не фінансувалась.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма потребує корегування через зменшення обсягів фінансування у зв’язку з тим, що 80% заходів заплановані на окупованій території Луганській області.