Фінансування Загальнодержавної програми «Питна вода України»

на 2006-2020 роки

У 2009 році відповідно до Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.09.2005 № 20/85

З обласного бюджету за рахунок надходжень  концесійних платежів від ТОВ «Луганськвода» було профінансовано виконання заходів зазначеної програми на суму 20,34 млн грн.

Були виконані наступні заходи:

- Здійснено реконструкцію двох водонансоних станцій з заміною обладнання на менш енергоємне на суму 3,1 млн грн.

- Реконструйовано магістральних водоводів на суму 12,702 млн грн.

- Реконструйовано розподільчих водопровжних мереж на суму        2,6 млн грн.

- Придбано устаткування для відновлення водопровідних мереж вартістю 1,94 млн грн.

У 2010 році на виконання заходів з реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки було передбачено фінансування на виконання заходів щодо розвитку та реконструкції систем водопостачання та водовідведення, у тому числі впровадження колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб.

Реалізовано проект «Виконання комплексу заходів з покращення якості питної води з Єлізаветівського водосховища із застосуванням систем доочищення та знезараження»

| Профінансовано, тис. грн. |  |  | Освоєно, тис. грн. |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього | держбюджет | кошти підприємства | Всього | держбюджет | кошти підприємства |  |
| 30188,1 | 11610,7 | 18577,3 | 30188,1 | 11610,7 | 18577,3 | 100,0 |

Було виконані наступні роботи: будівництво фільтрувальної станції, будівництво внутрішньо майданчикових мереж водопостачання, водовідведення та енергопостачання,  встановлено 18 фільтрів.

У 2011 році реалізуються наступні проекти:

1. За проектами «Оптимізація роботи централізованих систем водопостачання м. Красний Луч», «Оптимізація роботи централізованих систем водопостачання м. Антрацит», «Оптимізація роботи централізованих систем водопостачання м. Перевальськ» укладено договори, роботи виконуються згідно календарних графіків виконання робіт.

- «Реконструкція гідротехнічних споруд Яновського водопроводу  (І етап) (м. Вахрушеве)», «Виконання комплексу заходів з покращення якості питної води з Єлізаветінського водосховища із застосуванням систем доочищення та знезараження (м. Петровське)», «Виконання комплексу заходів з покращення системи знезараження питної води» застосовані торги в одного виконавця, підготовлені документи для укладання договорів.