Водопровідно-каналізаційне господарство

З метою розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на довгострокову перспективу в області реалізується Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.09.2005 № 20/85. Виконані заходи у 2006-2011 роках були направлені на розвиток і реконструкцію систем водопостачання і водовідведення, але це не дозволило у повному обсязі вирішувати питання поліпшення якості питної води. Тому на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на даний час розроблені та узгоджуються в структурних підрозділах облдержадміністрації зміні до Регіональної програми на період 2012-2020 роки, якими передбачено збільшити обсяг фінансування до 2,2 млрд. грн. та доповнити програму заходами поліпшення якості питної води шляхом реконструкції і будівництва нових водопровідних очисних споруд, впровадити установки доочищення питної води. Робота в цьому напрямку вже розпочата. В 2010-2011 році виконано реконструкцію гідротехнічних споруд Яновського водопроводу та виконано комплекс заходів по поліпшенню якості питної води з Єлізаветинського водосховища з впровадженням систем доочищення і знезараження.

Мета програми

Метою Програми є забезпечення населення питною водою нормативної якості в необхідних об'ємах, охорона джерел питного водопостачання, підвищення ефективності і надійності функціонування систем централізованого водопостачання і водовідведення, поліпшення на цій основі стану здоров'я населення і соціально-екологічної ситуації в області.

Завданнями Програми є:

- охорона джерел питного водопостачання;

- розвиток і реконструкція систем водопостачання;

- нормативно-правове і науково-технічне забезпечення;

- підготовка кадрів, моніторинг і контроль якості у сфері питного водопостачання і водовідведення, інформування громадськості.

Очікувані результати, ефективність Програми. Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води і питного водопостачання;

- підвищити якість питної води і очищення стічних вод до діючих нормативів;

- забезпечити утилізацію опадів, які утворюються при очищенні питної води і стічних вод;

- поліпшити санітарну, епідеміологічну і екологічну ситуації в області;

- забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

- впровадити на підприємствах питного водопостачання і водовідведення сучасні технології, обладнання, прилади, матеріали;

- зменшити об'єми неочищених стічних вод, скинутих у водні об'єкти;

- зменшити втрати питної води до 20 %;

- забезпечити якісною питною водою і цілодобовою її поставкою в повному об'ємі населення, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

| ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників виконання завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Охорона джерел питного водопостачання | 1) кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання | одиниць | 78 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 2) частка неочищених стічних вод, скинутих у водні об'єкти | % | - | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 3) частка аварійних каналізаційних мереж (колекторів), які будуть реконструйовані, замінені | % | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання | 1) кількість впроваджених станцій (установок) доочистки питної води на системах централізованого питного водопостачання та пунктів розливу питної води | одиниць | 138 | 9 | 21 | 31 | 25 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | 2) кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання | одиниць | 33 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
|  | 3) кількість збудованих та реконструйованих станцій водопідготовки | одиниць | 37 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
|  | 4) частка аварійних водопровідних мереж, які будуть реконструйовані, замінені | % | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0,7 | 0,7 |
|  | 5) частка населення, яке має доступ до централізованих систем водопостачання, що буде забезпечена питною водою нормативної якості | % | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
|  | 7) частка населення, яке має доступ до централізованих систем водопостачання, що буде цілодобово забезпечена послугами з централізованого водопостачання | % | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 3. Підготовка кадрів, моніторинг і контроль якості у сфері питного водопостачання та водовідведення, інформування громадськості | 1) кількість фахівців водопровідно-каналізаційного господарства, що підвищать кваліфікацію | осіб | 6000 | 1000 | 2000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2) кількість здійснених моніторингів у сфері питного водопостачання та водовідведення | одиниць | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3) кількість оснащених лабораторій контролю якості води та очистки стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | одиниць | 21 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |