Программа «Питьевая вода Луганщины»

Цель Программы – улучшение обеспечения населения области питьевой водой, нормативного качества (внедрение станций доочистки питьевой воды). Повышение эффективности и надежности водопроводно-канализационного хозяйства;

Общая стоимость программы составила 2,2 млрд грн.

Справочно:

-государственный бюджет                     – 1,3 млрд. грн.;

-областной бюджет                                 – 70 млн. грн.;

-местный бюджет                                    – 443 млн. грн.;

-средства предприятий                           – 223 млн. грн.;

-прочие                                                     – 217 млн. грн.

За время действия программы выполнено мероприятий на общую сумму 203 млн. грн (21,3 % от ее стоимости).

Эти средства  направлены на:

- улучшение качества питьевой воды из Елизаветинского водохранилища с внедрением систем доочистки и обеззараживания (г. Петровское);

- реконструкцию гидротехнических сооружений Яновского водопровода;

- освоение новых источников водоснабжения населенных пунктов. К этому следует отнести строительство деминерализации шахтных вод в городах Антраците и Свердловске и др.

Это даст возможность, обеспечить круглосуточную  подачу воды  для  150 тыс. человек.

Справочно:

Только по городу Антрациту инвестор ЗАО «Донецксталь» в течение 3-х лет  планирует вложить в проект 300 млн грн.   Мощность установки 20 тис. м. куб. в сутки.

В 2012 году на реализацию программы из государственного бюджета выделено всего 2,2 млн грн, что на 18,6 млн грн меньше чем в 2011 году. Эти средства направлены на улучшение системы обеззараживания питьевой воды, производимой на Западной фильтровальной станции.

С целью продолжения реализации программы в Минрегион направлен перечень мероприятий на 2,2 млрд грн по трём направлениям:

- Общегосударственная целевая программа «Питьевая  вода Украины» на 2012-2020 годы: всего – 692,6 млн. грн.

- «Реконструкция и строительство очистных сооружений и других объектов с целью защиты акватории Азово-Черноморского побережья и бассейнов рек Днепр и Северский Донец от загрязнения»: всего - 958616,4 тыс. грн;

- «Реконструкция магистральных водоводов»: всего -                  533,6 млн грн.

Сколько будет выделено средств на 2013 год пока не известно.