Додаток 2

Напрями діяльності та заходи регіональної комплексної Програми захисту від підтоплення території

міст та селищ Луганської області на період 2010-2019 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Створення системи моніторингу підтоплених територій (режимної мережі гідрогеологічних свердловин) | Створення режимної мережі гідрогеологічних свердловин і моніторинг підтоплених територій. Брянка-1, Краснодон-1, Кіровськ-1, Первомайськ-1, Ровеньки-2, м. Сватово-1, Стаханов-1, Суходольск-1, Біловодський -7, Білокуракинський-1, Кремінський -1, Новоайдарський -2, Перевальський-1, Старобільський -1, Ст.-Луганський-4. | 2010-2019рр. | Управління охорони навколишнього природного середовища у Луганській області Суб’єкти моніторингу | Обласний бюджет | Всього: 2700 I етап: 2010р. – 1350 2011р. – 150 2012р. – 150 2013р. – 150 II етап: 2014р. – 150 2015р. – 150 2016р. – 150 2017р. – 150 2018р. – 150 2019р. – 150 | Економія витрат на реалізацію II етапу Програми |
| 2. | Реконструкція водонесущих мереж для скорочення втрат питної води. | Реконструкція водонесущих мереж для скорочення втрат питної води у м. Луганськ, м. Стаханов, м. Брянка. | 2010-2019рр. | Обласне управління житлово-комунального хазяйства ООО «Луганськ вода» | Держбюджет Інвестиції підприємства | Всього: 340331 I етап: 2010р. – 45803 2011р. – 65005 2012р. – 48846 2013р. – 48846 II етап: 2014р. – 48846 2015р. – 16597 2016р. – 16597 2017р. – 16597 2018р. – 16597 2019р. – 16597 | Економія енергетичних та матеріальних ресурсів за рахунок скорочення втрат питної води у водонесущих мережах в 2,5 рази |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Виконання робіт щодо захисту території у шахтарських містах та селищах | Виконання робіт щодо захисту території у шахтарських містах та селищах м. Брянка, м. Краснодон (с. Первомайка, с. Урало-Кавказ), м. Первомайськ, м. Стаханов (м. Теплогірськ) Перевальський район | 2010-2013рр. | ГП «Укруглєторфреструктурезація» | Кошти підприємства | Всього: 27738 I етап: 2010р. – 9032 2011р. – 8032 2012р. – 6985 2013р. – 3689 | Захист 301 га території, 516 будинків та поліпшення умов життєдіяльності 1252 мешканців |
| 4. | Захист територій від підтоплення в м. Луганську | Завершення будівництва в с. В. Вергунка (ділянка 12) та розчищення русла р. Лугань з ПК0 по ПК130. Будівництво колекторно-дренажної мережі. Розчищення річок. | 2010-2019рр. | Обласне управління житлово-комунального хазяйства Виконком міської ради | Держбюджет Місцевий бюджет | Всього: 285660 I етап: 2010р. – 36000 2011р. – 15000 2012р. – 25000 2013р. – 24860 II етап: 2014р. – 28300 2015р. – 33300 2016р. – 33300 2017р. – 33300 2018р. – 28300 2019р. – 28300 | Захист 685 га території, 4746 будинків та поліпшення умов життєдіяльності 14101 мешканця |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Будівництво колекторно-дренажної мережі та захисних дамб з влаштування поверхневого стоку | Будівництво колекторно-дренажної мережі та захисних дамб з влаштування поверхневого стоку м. Кіровськ м. Рубіжне м. Сєверодонецьк м. Суходольск Білокуракинський р-н с. Лозно-Олександрівка Кремінський район м. Сватово Новоайдарський район смт. Новоайдар с. Денежникове с. Дмитрівка Старобільський район м. Старобільск Старобільська м.р. (с. Бутово та с. Піщане) с. Половинкіне с. Курячівка с. Чмирівка Ст.-Луганський район смт. Ст-Луганська с. Войтово с. Нижнєтепле с. Юганівка с. Герасимівка с. Передельск смт. Петрівка смт. Крепі смт.Верхній Минченок | 2010-2019рр. | Обласне управління житлово-комунального хазяйства Виконкоми місцевих та районних рад | Держбюджет Місцеві бюджети | Всього: 301618 I етап: 2010р. – 52966 2011р. – 50265 2012р. – 49756 2013р. – 49756 II етап: 2014р. – 15310 2015р. – 19910 2016р. – 17185 2017р. – 17935 2018р. – 18685 2019р. – 17165 | Захист 5187,45 га території, 5027 будинків та поліпшення умов життєдіяльності 29653 мешканцям |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Виконання заходів щодо розчищення річок на територіях сільських районів, будівництво водовідвідних каналів; коллекторно-дренажна мережа; улаштування труб переїздів та пішохідних мостів | Виконання заходів щодо розчищення річок на територіях сільських районів, будівництво водовідвідних каналів; коллекторно-дренажна мережа; улаштування труб переїздів та пішохідних мостів; Ровеньківська м.р. с. Нагольно-Тарасівка с. Платонівка Біловодський район смт. Біловодськ с. Данилівка с. Новодеркул с. Третьяківка с. Семикозівка с. Брусівка с. Шуліювка с. Городище с. Нижня Бараніковка с. Лимарівка с. Гармашівка с. Кононівка с. Новолимарівка с. Першомайськ с. Євсуг с. Литвинівка с. Плугатар Ст.-Луганський район Смт Петрівка Смт. Нижній Минченок Смт. Тепле | 2010-2019рр. | Обласне управління водного хазяйства і меліорації Обласне управління житлово-комунального хазяйства Виконкоми місцевих та районних рад | Держбюджет Місцеві бюджети | Всього: 139522 I етап: 2010р. – 8380 2011р. – 8832 2012р. – 8832 2013р. – 8832 II етап: 2014р. – 17010 2015р. – 19570 2016р. – 22496 2017р. – 18790 2018р. – 15790 2019р. – 11890 | Розчищено 85 км річок. |