Виконання програми Підтоплення

Регіональна комплексна програма захисту від підтоплення території міст і селищ Луганської області на 2010-2019 роки затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 №32/18.

Заходами Програми передбачено:

- створення системи моніторингу подтоплених територій;

- технічне переоснащення водопровідних мереж;

- будівництво і відновлення функціонування дренажних систем і споруд інженерного захисту;

- ліквідація наслідків закриття вугледобувних підприємств;

- відновлення функціонування природної гідрогеологічної системи.

У 2010 роки фінансування цієї Програми відбувалось за рахунок коштів  обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.                      З державного бюджету у 2010 році кошти на фінансування заходів Програми не надходили.

| 2010 рік |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Передбачено програмою, тис грн | Фінансування із обласного бюджету тис.грн | % від запланованого по Програмі | Освоєно коштів станом на 31.12.2010 тис.грн | % освоєних коштів від фінансування |
| Всього за програмою у тому числі: | 4331,76 | 1790 | 41,3 | 1719,99 | 96 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт щодо захисту земель смт Біловодськ від підтоплення | 2132,35 | 290 | 13,6 | 289,99 | 99,9 |
| Виготовлення проектно-кошторисного обґрунтування для відновлення гідрологічного та санітарного стану р. Лугань від сел. Веселеньке до м. Олександрівська | 2199,41 | 1500,0 | 68,2 | 1430,0 | 95,3 |

У поточному році фінансування здійснювалося також лише за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.11.2011 виконано наступні заходи:

| Найменування заходу | Передбачено програмою, тис грн | Фінансування у 2011 році тис.грн | % від запланованого по Програми | Освоєно коштів станом на 01.11.2011 тис.грн | % освоєних коштів від фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього за програмою у тому числі: | 34672,81 | 8784,0 | 25,3 | 5884,55 | 67 |
| Проведення робіт по захисту земель смт.Біловодськ від підтоплення | 2131,89 | 1500,0 | 70,36 | 490,0 | 32,6 |
| Проведення першочергових робіт по захисту від підтоплення і затоплення території смт.Новоайдар, пусковий комплекс №2 | 16464,08 | 1490,0 | 9,05 | 1410,55 | 94,6 |
| Проведення робіт по захисту земель м. Сватове від підтоплення (III черга) | 10714,29 | 3000,0 | 28 | 3000,0 | 100 |
| Проведення заходів щодо захисту від підтоплення та затоплення території в селах Бутове і Піщане Бутівської селищної ради Старобільського району | 4939,69 | 2498,0 | 50,57 | 820,0 | 32,8 |
| Проведення заходів щодо захисту від підтоплення і затоплення територій м. Старобільськ (II черга) | 422,86 | 296,0 | 70,0 | 164,0 | 55,4 |

Справочно: фактичне освоєння на цей час по вказаним об’єктам складає:

- проведення робіт по захисту земель смт.Біловодськ від підтоплення – 78%;

- проведення заходів щодо захисту від підтоплення та затоплення території в селах Бутове і Піщане Бутівської селищної ради Старобільського району – 84%;

- Проведення заходів щодо захисту від підтоплення і затоплення територій м. Старобільськ (ІІ черга) – 100%

Виконання цих робіт дозволило:

- поліпшити умови проживання 340 мешканців с. Веселеньке м. Луганська. Ліквідувати підтоплення 223 житлових будинків на території      20 га;

- виконання заходів по Біловодському району дозволило ліквідувати підтоплення житлових забудов на території 80 га, та поліпшити умови проживання 827 мешканцям цього району;

- виконання заходів по 2-му пусковому комплексу території смт.Новоайдар дозволило ліквідувати підтоплення 30 га територій, де розташовано 80 домів та поліпшило умови проживання 241 мешканцю;

- виконання заходів Програми у м. Сватове поліпшило умови проживання 1041 осіб, яки мешкають у 347 будинках та ліквідувати підтоплення на території 50 га;

- завершення робіт у с. Бутове та Піщане Старобільського району поліпшило умови проживання 379 чоловікам, та ліквідувало затоплення     147 садіб розтошованих на території 55 га;.

- виконання заходів по м. Старобільську дозволило ліквідувати підтоплення території в 11,9 га де розташовані 96 будинків та мешкає         336 чоловік.