Региональная комплексная программа защиты от подтопления территорий Луганской области на 2010-2019 годы

Цель программы – ликвидация последствий существующего подтопления и  недопущение угрозы затопления территорий, предупреждение расширения территорий подтопления земель. Защиты от  подтопления 6,2 тыс. га территории, 10289 домов и улучшения условий жизнедеятельности 45006 жителей

Общая стоимость Программы составляет 1,1 млрд   грн.

Справочно:

- государственный бюджет –  662,0 млн грн;

- местные бюджеты – 221 млн грн;

- прочие – 215 млн грн.

За время действия программы на ее реализацию направлено 22,1 млн грн.

На 2012 год программой предусмотрено 140  млн грн

Фактически выделено 44,5 млн грн.

Справочно:

- государственный бюджет – 28,8 млн грн; (на очистку русла реки Лугань)

- областной бюджет – 15,7 млн грн. ( ведутся работы в Новоайдарском, Сватовском, Старобельском и Беловодском районах).

Опять же местные бюджеты не принимают участие в финансировании мероприятий программы, хотя вопросы подтопления, особенно  по городу Луганску стоят очень остро.

В  2013 планируется продолжить выполнение мероприятий программы в объеме 127,8 млн. грн.