Регіональна комплексна програма захисту від підтоплення території міст і селищ Луганської області на 2010-2019 роки.

З метою вирішення комплексу питань, пов’язаних з підтопленням територій рішенням сесії облради від 03.12.2009 № 32/18 було затверджено Регіональну комплексну програму захисту від підтоплення території міст і селищ Луганської області на 2010-2019 роки.

На виконання заходів  цієї  програми рішенням сесії облради від 24.02.2012 № 10/52 передбачено  фінансування заходів за рахунок   коштів обласного фонду   навколишнього    природного    середовища – 15 446,5 тис. грн,   освоєно – 13 977,2 тис. грн, в т.ч.:

- проведення першочергових робіт по захисту від підтоплення та затоплення території смт Новоайдар, пусковий комплекс № 2, передбачено – 5 640,3 тис. грн, освоєно – 5 640,3 тис. грн;

- проведення робіт із захисту земель м. Сватове від підтоплення (ІІІ черга), передбачено – 2 748,5 тис. грн, освоєно – 2 748,5 тис. грн;

- проведення робіт із захисту земель смт Біловодськ від підтоплення, передбачено – 2 011,6 тис. грн, освоєно - 669,3 тис. грн;

- проектні роботи та виконання заходів щодо захисту від підтоплення та затоплення території с. Піщане Бутовського сільської ради Старобільського району, передбачено – 3 298,0 тис. грн, освоєно – 3 297,9 тис. грн;

- будівництво та реконструкція об'єкту «Виготовлення проекту для відновлення гідрологічного та санітарного стану р. Лугань від с. Веселеньке до  м. Олександрівська» згідно з затвердженою проектною документацією, передбачено – 400,0 тис. грн, освоєно – 273,3 тис. грн;

- виготовлення проекту для відновлення гідрологічного та санітарного стану р. Лугань від с. Веселеньке до м. Олександрівська (проведення держекспертизи), передбачено – 68,0 тис. грн, освоєно – 68,0 тис. грн;

- відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Красна у м. Сватове, 1 черга, передбачено – 990,0 тис. грн, освоєно – 990,0 освоєно – 990,0 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт щодо захисту земель м.Сватове від підтоплення ( 4 черга ), передбачено –                 290,0 тис. грн, освоєно – 290,0 тис. грн.

Вирішення цих питань  потребує  удосконалення підходів до фінансового  забезпечення  виконання  Програми, розроблення  ефективних механізмів залучення позабюджетних  коштів, зокрема  коштів інвесторів, міжнародних фінансових установ та донорських організацій, для формування житлового фонду і реформування житлово-комунального господарства в рамках розвитку публічно-приватного партнерства.