Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області на 2009-2020 роки.

З метою вирішення комплексу питань, пов’язаних з поводженням з побутовими відходами була розроблена та рішенням сесії Луганської облради від 29.01.2009 № 26/21 затверджена Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області на 2009-2020 роки.

На виконання заходів  цієї  програми рішенням сесії облради від 24.02.2012 № 10/52 передбачено  фінансування заходів за рахунок   коштів обласного фонду   навколишнього    природного    середовища -                              28 758,2 тис. грн,   освоєно - 22 970,5 тис. грн, в т.ч.:

- будівництво полігону за проектом "Проектування та оснащення полігону твердих побутових відходів у м. Свердловську Луганської області", передбачено - 2 100,0 тис. грн, освоєно – 1 106,3 тис. грн;

- будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Попасна Луганської області, передбачено -  13 628,0 тис. грн, освоєно -                         9 421,09 тис. грн;

- рекультивація діючого полігону ТПВ у м. Свердловську Луганської області, передбачено – 11 281,8 тис. грн, освоєно – 11 247,2 тис. грн;

- будівництво сортувального комплексу та регіонального полігону ТПВ у Луганській області, передбачено – 820,1 тис. грн, освоєно – 453,8 тис. грн;

- придбання машини та обладнання для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів (сміттєвозу КО-449-41 на шасі МАЗ-438043 та 10-ти контейнерів для КП "Міське Житлове Управління) у                          м. Кіровську Луганської області, передбачено – 650,0 тис. грн, освоєно – 619,9 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво сортувального комплексу ТПВ у м. Попасна Луганської області», передбачено – 180, тис. грн, освоєно – 121,5 тис. грн;

- будівництво полігону твердих побутових відходів у м.Стаханові Луганської області, передбачено – 98,2 тис. грн, освоєно – 0.