Региональная программа обращения с твердыми бытовыми отходами Луганской области.

Цель программы – создание условий, способствующих обеспечению полных сбора, перевозки, утилизации и захоронения ТБО, предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Программа предусматривает переход к раздельному сбору ТБО, строительство пяти сортировочно-перерабатывающих комплексов, полигонов регионального значения, обновление контейнерного парка и парка мусоровозов.

Стоимость программы 784 млн. грн, в том числе 34 млн. грн финансируется  из областного бюджета.

Особенность Программы в том, что она  на 95 % инвестиционная (750,0 млн грн). Активную позицию по этому вопросу занимают исполкомы городских советов Луганска, Алчевска, Краснодона, Свердловска и Попаснянская райгосадминистрация.

Сначала реализации программы выполнения ее мероприятий  фактически направлено 26,1 млн грн, в том числе в текущем году на выделено 20,1 млн грн. Начато проектирование мусоро - сортировочного завода в городе Александровске, прорабатывается вопрос о строительстве аналогичных заводов в восточном (Краснодон, Свердловск) и юго-заподном районе (Алчевск, Стаханов, Попаснянский район).

Вместе с тем реализация программы проходит вяло, территории округов, определенных программой корпоративно не решают поставленную перед ними задачу. Средства из местных бюджетов не выделяются.

В 2013 году средства областного бюджета будут направлены  на завершение строительства на начатых полигонах  и начать строительство в городе Александровске мусороперерабатывающего комплекса.

Выполнение мероприятий программы позволит улучшить уровень экологического состояния, благоустройства и санитарной очистки территории области, обеспечит полный вывоз накопленных твердых бытовых, крупногабаритных отходов.