|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення обласної ради |
| --- | --- |
|  | 29.01.2009 р. № 26/21 |

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

поводження  з твердими побутовими відходами

у Луганській області

Луганськ

2008

ПАСПОРТ

Регіональної програми

поводження  з твердими побутовими відходами

у Луганській області

Підстава для розроблення:  п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України  від  04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», рішення обласної ради від 27.11.2008 № 25/20 «Про затвердження Концепції регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області».

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» |
| 3 | Розробник Програми | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 4 | Співрозробники Програми | Луганська філія ВАТ «УкрНТЕК», ТОВ «Енергостальпроект», «Схід ДРГП» |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 6 | Учасники Програми | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Державне управління охорони ¦охранения¦ навколишнього природного середовища в Луганській області, Луганська обласна СЕС, державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки Головного управління МНС України в Луганській області, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, інвестори |
| 7 | Термін реалізації Програми | з 2009 по 2020 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | перший – 2009-2013 роки, другий – 2014-2020 роки |

| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | обласний бюджет |
| --- | --- | --- |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми; всього, у тому числі: - кошти інвесторів; - кошти обласного бюджету, у тому числі обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 784,035 млн грн, 750 млн грн, 34,035 млн грн |

І   Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Тверді побутові відходи (далі - ТПВ) утворюються в процесі життєдіяльності людини та є найбільшою за обсягами накопичення групою відходів споживання.

ТПВ містять| ресурсоцінні|коштовні| компоненти і є|з'являються| потенційним енергетичним джерелом, тому вкрай|надто| нераціонально як з економічної, так і з екологічної точок зору закопувати|закапувати| в землю|грунт| ресурсоцінну сировину, придатну для використання. При цьому ТПВ забруднюють навколишнє природне середовище та створюють санітарно-гігієнічну та епідеміологічну небезпеку.

Щороку в області утворюється близько 4 млн м3 ТПВ, з яких тільки     50-60 відсотків відходів збирається і вивозиться на полігони. Решта ТПВ спалюється населенням або потрапляє на несанкціоновані звалища. Повний збір ТПВ ускладнюється   недостатньою кількістю контейнерів та незадовільним станом  парку сміттєвозних машин.

Для збирання  та тимчасового зберігання ТПВ використовуються контейнери, які через недосконалий механізм вивантаження деформуються і стають непридатними. Частина контейнерів виготовляється без кришок, що призводить до зайвої вологості побутових відходів і прискорення процесів загнивання в теплий період року і примерзання їх до контейнерів у холодний період року. У зв'язку із цим ускладнюється транспортування і стає практично неможливим подальше перероблення твердих побутових відходів.  На території області контейнерний парк недостатній та вичерпав свій ресурс,  роздільне  збирання  ТПВ відсутнє.

Автомобільний парк спеціалізованих підприємств, що здійснюють перевезення ТПВ, застарілий. Близько 75 відсотків автомобілів відпрацювали свій ресурс і підлягають списанню.

На території області також відсутнє використання сучасних ефективних технологій комплексної переробки ТПВ.

ТПВ  захороняються спеціалізованими підприємствами на 32 полігонах  із загальною площею майже 225 га. Такий підхід  є  недоцільним та  призводить до нераціонального  використання земельних ресурсів області. Переважна більшість полігонів працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів, і  потребує значних коштів на їх реконструкцію та технічне переоснащення. При цьому потужність багатьох полігонів недостатня для промислового сортування і перероблення відходів. У  селищах та  селах, де спеціалізовані підприємства по збиранню та перевезенню ТПВ відсутні, побутові відходи розміщуються на несанкціонованих звалищах.

На сьогодні полігони та звалища для розміщення ТПВ є екологічно небезпечними об'єктами, на яких виділяється біогаз, що забруднює атмосферне повітря, та фільтрат, що забруднює ґрунтові води. На  більшості полігонів виявляються факти горіння побутових відходів, що є  наслідком недотримання технології їх розміщення.

При зростанні обсягів утворення ТПВ та відсутністю системи їх  роздільного збирання практично не вирішується  питання щодо вилучення з ТПВ ресурсоцінних компонентів та екологічно безпечного захоронення  відходів.

Обсяг фінансових коштів, що виділяються з обласного фонду охорони навколишнього природного  середовища і міських бюджетів на покращення ситуації  по збору і захороненню побутових відходів,  є недостатнім.

Основними причинами виникнення проблеми поводження з ТПВ  в області є:

недосконалість існуючої системи поводження з ТПВ;

недостатня кількість та якість наявного контейнерного господарства, транспорту, що здійснює перевезення ТПВ;

незадовільний стан більшості наявних полігонів, на яких захоронюються ТПВ;

утворення несанкціонованих сміттєзвалищ;

недостатність контролю у сфері поводження з ТПВ;

відсутність роздільного збору ТПВ, механізованого сміттєсортування,  переробки харчових відходів;

відсутність системи інформування населення щодо екологічно безпечного поводження з ТПВ.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням з ТПВ, можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв'язання    основних завдань з реалізації політики у сфері поводження з відходами,  визначених Регіональною  програмою поводження з твердими побутовими  відходами  у Луганській області (далі - Програма).

2 Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню       повного збирання, перевезення, перероблення, утилізації та захоронення ТПВ і   запобігання їх шкідливої дії на  навколишнє природне середовище  і здоров'я людей.

3 Аналіз факторів впливу на проблему та

ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

| СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність у ТПВ ¦ ресурсоцінних¦коштовні¦ компонентів, які є¦з'являються¦ потенційним енергетичним джерелом; - наявність світового досвіду впро-вадження нового обладнання у сфері поводження з побутовими відходами; - наявність інвесторів, зацікавлених у фінансуванні повного циклу зі збору, перевезення, сортування, перероб-лення (утилізації) та захоронення ТПВ; - зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігонах | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недосконалість існуючої системи поводження з ТПВ; - недостатня кількість та якість наявного контейнерного господ-дарства, транспорту, що здійснює перевезення ТПВ; - незадовільний стан більшості наяв-них полігонів, на яких захоронюють-ся ТПВ; - утворення несанкціонованих сміт-тєзвалищ; - недостатність контролю у сфері поводження з ТПВ; - відсутність роздільного збору та механізованого сортування ТПВ; - відсутність системи інформування населення щодо екологічно безпечного поводження з ТПВ; - обсяг фінансових коштів, що виділяються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і міських бюджетів, є недостатнім |
| --- | --- |
| МОЖЛИВОСТІ (О) - забезпечення інвестиційної привабливості системи управління ТПВ в області; - залучення інвестицій; - створення умов для рівноцінної конкуренції у сфері поводження з ТПВ; - поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища; - створення нових робочих місць | ЗАГРОЗИ (Т) - обмеження органами місцевого самоврядування діяльності інвесторів щодо проведення робіт з повного збору, перевезення, сортування, перероблення (утилізації) та захоронення ТПВ; - зростання цін на енергоносії та обладнання; - зниження рівня життя населення і неспроможність оплати послуг |

4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

Комплексне розв’язання проблеми у сфері поводження з ТПВ можливе лише за умови визначення реальних джерел фінансування за такими двома варіантами:

оновлення контейнерного господарства і парку сміттєвозних машин, будівництво сміттєсортувальних і сміттєпереробних  комплексів, будівництво нових сучасних полігонів ТПВ і реконструкція діючих полігонів ТПВ буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету, у тому числі обласного фонду охорони навколишнього природного середовища; ліквідація  несанкціонованих сміттєзвалищ - за рахунок міських та районних бюджетів. Цей варіант використовується на цей час, але через обмежені можливості цих бюджетів не забезпечується повне санітарне очищення території області;

оновлення контейнерного господарства і парку сміттєвозних машин, будівництво сміттєсортувальних і сміттєпереробних  комплексів, а також нових сучасних полігонів ТПВ із застосуванням новітніх технологій буде здійснюватися за рахунок коштів інвесторів;   реконструкція діючих полігонів ТПВ - за рахунок коштів обласного бюджету, у тому числі обласного фонду охорони навколишнього природного середовища; ліквідація  несанкціонованих сміттєзвалищ - за рахунок міських та районних бюджетів.

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми у сфері поводження з ТПВ шляхом порівняльного аналізу наведених  варіантів є другий варіант, який передбачає, окрім державних коштів, залучити додаткові асигнування інвесторів, що дозволить забезпечити виконання усіх вищезазначених заходів, у результаті яких буде забезпечено:

комплекс заходів щодо роздільного збору|збирання| ТПВ;

доставку ТПВ до місця сортування або їх перероблення;

механізоване сортування ТПВ з вилученням їх ресурсоцінних              компонентів;

перероблення харчових відходів з отриманням метану та добрив;

захоронення ТПВ, що не підлягають подальшому переробленню та утилізації,|частки|  на сучасних екологічно безпечних  полігонах;

комплекс заходів з інформування та навчання населення щодо запропонованої системи поводження з ТПВ.

Для забезпечення інвестиційної привабливості Програми територію області було умовно розподілено на 6 округів: Центральний, Південний, Східний, Південно-Західний, Західний і Північний.

Центральний округ включає територію міста Луганська та території, які адміністративно підпорядковані  міській раді.  Південний округ - території міст обласного значення: м. Антрацита, м. Красного Луча, м. Ровеньків та території Антрацитівського і Лутугинського  районів. Східний  округ включає території міст обласного значення: м. Свердловська,  м. Краснодона та території Краснодонського, Свердловського районів.  Південно-Західний округ - території міст обласного значення: м. Стаханова, м. Алчевська, м. Брянки,           м. Кіровська, м. Первомайська та території  Слов’яносербського і Перевальського районів. Західний округ включає території міст обласного значення: м. Рубіжного, м. Сєвєродонецька, Лисичанська та територію Попаснянського району. Північний округ - території Біловодського, Білокуракинського, Кремінського, Марківського, Міловського, Новоайдарського,  Новопсковського, Сватівського, Станично-Луганського, Старобільського, Троїцького районів.

При виділенні округів були враховані особливості заселення територій (насамперед щільність населення) і характер господарської діяльності.  Були виділені найбільш ефективні і оптимальні транспортні плечі.

У Південному (м. Антрацит), Східному (м. Свердловськ), Південно-Західному (м. Алмазна), Західному (смт Вовчоярівка Попаснянського району) округах передбачається будівництво сміттєпереробних комплексів, які   включають сміттєсортувальні комплекси, полігони, біогазові установки. У  Центральному окрузі,  враховуючи введення другої черги полігону в                   м. Олександрівську у 2008 році,  передбачається тільки будівництво сміттєпереробного комплексу в м. Луганську, який  включає сміттєсортувальний комплекс і біогазову установку. У Північному окрузі передбачається реконструкція  існуючих полігонів і будівництво біогазових установок у містах Старобільську, Сватовому, Біловодську.

Програмою передбачено застосувати  базові технології перероблення | ТПВ, що мають позитивний досвід в Україні і Росії:

перероблення харчових відходів у біогазових установках за технологією «ZORG|» з|із| отриманням|здобуттям| метану для заправки|заправляння| автомобілів і добрива високої| якості (с. Оленівка Дніпропетровської області, Україна);

перероблення змішаних| відходів на сміттєсортувальному| комплексі  з|із| отриманням|здобуттям| ресурсно-цінної| вторинної|повторної| сировини: металів, пластика, паперу, скла та інших (м. Бєлгород, Росія);

захоронення залишків відходів  після перероблення на полігонах.

В  округах передбачається така схема роздільного збору|збирання| ТПВ:

у Центральному, Південному, Східному, Південно-Західному, Західному на два контейнери: для харчових та змішаних відходів|збирання|. Зібрані відходи надходять на біогазові установки і сміттєпереробні комплекси;

у Північному окрузі на три контейнери: для харчових відходів, для вторинної сировини і змішаних відходів.  Харчові відходи надходять|надходитимуть| на біогазові установки, що розташовані в містах Старобільську, Сватовому, Біловодську. Вторинна сировина - на сміттєсортувальний | комплекс у місті Луганську, решта відходів буде розміщуватися| на існуючих полігонах.

Програму передбачено здійснити з  2009 по 2020 роки у два етапи.

На першому етапі (2009-2013 роки) передбачається здійснити такі шляхи:

оновлення контейнерного господарства;

створення контейнерного господарства для великогабаритних ТПВ;

оновлення парків сміттєвозних машин;

створення парку великотонажних сміттєвозів;

облаштування контейнерних майданчиків;

будівництво сміттєсортувальних комплексів;

будівництво нових сучасних полігонів ТПВ;

реконструкція діючих полігонів ТПВ, передбачених для подальшої      експлуатації;

ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

проведення  інформування та навчання населення щодо запропонованої системи поводження з ТПВ у навчальних закладах та через засоби масової           інформації області.

На другому етапі (2014-2020 роки) буде здійснено будівництво біогазових установок для перероблення харчових відходів з вилученням метану та добрив.

Щорічні обсяги оновлення контейнерного господарства і парку сміттєвозних машин наведено в додатках 1, 2. Обсяги будівництва та реконструкції полігонів - у додатку 3. Обсяги будівництва сміттєсортувальних комплексів і біогазових установок наведено в додатку 4.

Оскільки Програма є довгостроковою, визначені щорічні обсяги фінансування на її  виконання можуть  корегуватися з урахуванням індексу інфляції.

Обсяги коштів, необхідних для ліквідації несанкціонованих звалищ на підпорядкованій території, визначатимуться органами місцевого самоврядування щороку під час складання проектів бюджетів.

5 Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для досягнення мети Програми передбачається розв’язання таких основних завдань:

зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових        сучасних ефективних методів їх збирання, перевезення, перероблення, утилізації та захоронення;

упровадження нового обладнання у сфері поводження з ТПВ;

забезпечення впровадження механізованого сортування побутових       відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів;

створення умов для ефективного використання ТПВ як енергоресурсу,  упровадження комплексного перероблення й утилізації ресурсоцінних компонентів ТПВ;

забезпечення організації контролю за діючими та закритими полігонами ТПВ для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини;

залучення інвестицій для фінансування повного циклу зі збору,               перевезення, сортування, перероблення (утилізації) та захоронення ТПВ.

Основні результативні показники, які будуть досягнуті  у ході  виконання Програми, наведено у додатку 5.

6    Напрями діяльності та заходи Програми

У Програмі передбачено чотири основні  напрями із вжиттям таких заходів:

Напрям І - удосконалення системи збору та вивозу ТПВ:

оновлення парків сміттєвозних машин;

створення бункеровозного парку машин;

оновлення контейнерного господарства;

створення контейнерного господарства для великогабаритних відходів;

облаштування контейнерних майданчиків.

Напрям ІІ - будівництво сміттєпереробних комплексів:

створення сміттєсортувальних комплексів;

будівництво біогазових установок.

Напрям ІІІ - заходи для скорочення шкідливого впливу ТПВ на навколишнє природне середовище:

ліквідація несанкціонованих звалищ;

реконструкція полігонів для захоронення ТПВ;

будівництво нових полігонів ТПВ.

Напрям ІV - навчально-виховнi i iнформацiйнi заходи:

організація заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження с ТПВ.

Інформацію по виконавцям та обсягам фінансування представлено в додатку 6 до Програми.

- Ресурсне забезпечення Програми

Загальний обсяг фінансування, у тому числі за роками, по кожному із заходів Програми наведено у додатку 7 до Програми.

8  Організація управління та контролю

Контроль за ходом виконання Програми покладається на Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, яке здійснює управління та координацію взаємодії виконавців з виконання заходів, передбачених Програмою.

Звіт про хід виконання Програми надається виконкомами міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціями щороку в термін до           25 січня  наступного за звітним періодом року до Головного управління житлово-комунального господарства  облдержадміністрації.

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації звітує перед обласною радою про хід виконання Програми щороку до  1 березня року, наступного за звітним.

9  Розрахунок очікуваних результатів

Виконання Програми дасть змогу:

1) в економічній сфері:

залучити інвестиційні капіталовкладення в обсязі 750 млн грн на вирішення проблем у сфері поводження з ТПВ;

збільшити обсяги перероблення ТПВ з вилученням вторинної сировини загальним обсягом 808, 8 тис. тонн;

отримати власні енергоресурси (метан) і, як наслідок, скоротити об’єми споживання імпортованого природного газу загальним об’ємом 107, 9 млн м3;

перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь господарства;

2)   у  соціальній сфері:

підвищити рівень зайнятості населення шляхом створення понад 500 нових робочих місць;

покращити рівень послуг, що надаються  населенню, у сфері поводження з ТПВ;

створити умови для очищення населених пунктів від забруднення ТПВ;

підвищити інформованість населення у сфері поводження з ТПВ;

3)   в екологічній сфері:

зменшити обсяги захоронення ТПВ до 60 відсотків;

зменшити шкідливий вплив полігонів ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров’я людей;

скоротити кількість викидів парникових газів;

не допустити повторне утворення несанкціонованих звалищ.

Додаток 1

до Регіональної програми

поводження з твердими

побутовими відходами

у Луганській області

Оновлення контейнерного господарства і парку сміттєвозних машин

| Рік | Кількість одиниць, що підлягають оновленню | Загальний обсяг фінансування, млн грн | у тому числі за рахунок: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коштів обласного бюджету | коштів інвесторів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Контейнерні майданчики |  |  |  |  |
| 2010 | 1467 | 10,3 | - | 10,3 |
| 2011 | 1887 | 13,2 | - | 13,2 |
| 2012 | 793 | 5,6 | - | 5,6 |
| 2013 | 440 | 3,1 | - | 3,1 |
| 2014 | 690 | 4,8 | - | 4,8 |
| 2015 | 580 | 4,1 | - | 4,1 |
| 2016 | 133 | 0,9 | - | 0,9 |
| Разом: | 59900 | 42,0 | - | 42,0 |
| Контейнери для ТПВ |  |  |  |  |
| 2010 | 4400 | 11,0 | - | 11,0 |
| 2011 | 5660 | 14,2 | - | 14,2 |
| 2012 | 2380 | 6,0 | - | 6,0 |
| 2013 | 1320 | 3,3 | - | 3,3 |
| 2014 | 2070 | 5,2 | - | 5,2 |
| 2015 | 2940 | 7,4 | - | 7,4 |
| 2016 | 3160 | 7,9 | - | 7,9 |
| 2017 | 3280 | 8,2 | - | 8,2 |
| 2018 | 3280 | 8,2 | - | 8,2 |
| 2019 | 3280 | 8,2 | - | 8,2 |
| 2020 | 3280 | 8,2 | - | 8,2 |
| Разом: | 35050 | 87,8 | - | 87,8 |
| Контейнери для ВГВ |  |  |  |  |
| 2010 | 340 | 2,0 | - | 2,0 |
| 2011 | 560 | 3,4 | - | 3,4 |
| 2012 | 330 | 2,0 | - | 2,0 |
| 2013 | 145 | 0,9 | - | 0,9 |
| 2014 | 115 | 0,7 | - | 0,7 |
| 2015 | 190 | 1,1 | - | 1,1 |
| 2016 | 280 | 1,7 | - | 1,7 |
| 2017 | 310 | 1,9 | - | 1,9 |
| 2018 | 310 | 1,9 | - | 1,9 |
| 2019 | 310 | 1,9 | - | 1,9 |
| 2020 | 310 | 1,9 | - | 1,9 |
| Разом: | 3200 | 19,4 | - | 19,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сміттєвозні машини |  |  |  |  |
| 2010 | 27 | 11,9 | - | 11,9 |
| 2011 | 42 | 18,5 | - | 18,5 |
| 2012 | 11 | 4,8 | - | 4,8 |
| Разом: | 80 | 35,2 | - | 35,2 |
| Бункеровозні машини |  |  |  |  |
| 2010 | 6 | 0,9 | - | 0,9 |
| 2011 | 22 | 3,4 | - | 3,4 |
| 2012 | 4 | 0,6 | - | 0,6 |
| Разом: | 32 | 4,9 | - | 4,9 |
| Усього: | 98262 | 189,3 | - | 189,3 |

Додаток 2

до Регіональної програми

поводження з твердими

побутовими відходами

у Луганській області

Оновлення контейнерного господарства і парку сміттєвозних машин у розрізі округів області

| ### Найменування округів | Вид оновлення | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 - 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість одиниць | обсяг коштів інвесторів, млн грн | кількість одиниць | обсяг коштів інвесторів, млн грн | кількість одиниць | обсяг коштів інвесторів, млн грн | кількість одиниць | обсяг коштів інвесторів, млн грн | кількість одиниць |  | обсяг коштів інвесторів, млн грн |
| ### 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| ### Центральний | Контейнерні майданчики | 730 | 5,1 | 20 | 0,1 | 50 | 0,4 | 70 | 0,5 | 130 |  | 0,9 |
|  | Контейнери ТПВ | 2200 | 5,5 | 50 | 0,1 | 150 | 0,4 | 200 | 0,5 | 4000 |  | 10 |
|  | Контейнери ВГВ | 170 | 1,0 | 60 | 0,4 | 20 | 0,1 | 20 | 0,1 | 380 |  | 2,5 |
|  | Сміттєєвози | 11 | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бункеровози | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Південний | Контейнерні майданчики | 730 | 5,1 | 20 | 0,1 | 50 | 0,4 | 70 | 0,5 | 130 |  | 0,9 |
|  | Контейнери ТПВ | 2200 | 5,5 | 50 | 0,1 | 1500 | 0,4 | 200 | 0,5 | 4000 |  | 10 |
|  | Контейнери ВГВ | 170 | 1,0 | 60 | 0,4 | 20 | 0,1 | 20 | 0,1 | 380 |  | 2,5 |
|  | Сміттєєвози | 16 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бункеровози | 5 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Східний | Контейнерні майданчики |  |  | 350 | 2,5 | 30 | 0,2 | 40 | 0,3 | 170 |  | 1,2 |
|  | Контейнери ТПВ |  |  | 1060 | 2,6 | 80 | 0,2 | 120 | 0,3 | 2260 |  | 5,8 |
|  | Контейнери ВГВ |  |  | 100 | 0,6 | 30 | 0,2 | 15 | 0,1 | 175 |  | 1,2 |
|  | Сміттєєвози |  |  | 10 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бункеровози |  |  | 4 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| #### Південно-Західний | Контейнерні майданчики |  |  | 790 | 5,5 | 80 | 0,6 | 120 | 0,8 | 330 | 2,3 |  |
|  | Контейнери ТПВ |  |  | 2380 | 6 | 230 | 0,6 | 350 | 0,9 | 4950 | 12,5 |  |
|  | Контейнери ВГВ |  |  | 220 | 1,3 | 70 | 0,4 | 30 | 0,2 | 410 | 2,4 |  |
|  | Сміттєєвози |  |  | 20 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бункеровози |  |  | 7 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Західний | Контейнерні майданчики |  |  |  |  | 520 | 3,6 | 50 | 0,4 | 300 | 2,1 |  |
|  | Контейнери ТПВ |  |  |  |  | 1570 | 3,9 | 150 | 0,4 | 2980 | 7,5 |  |
|  | Контейнери ВГВ |  |  |  |  | 150 | 0,9 | 40 | 0,2 | 260 | 1,5 |  |
|  | Сміттєєвози |  |  |  |  | 11 | 4,8 |  |  |  |  |  |
|  | Бункеровози |  |  |  |  | 4 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| #### Північний | Контейнерні майданчики |  |  | 710 | 5 | 70 | 0,5 | 100 | 0,7 | 330 | 2,3 |  |
|  | Контейнери ТПВ |  |  | 2120 | 5,3 | 200 | 0,5 | 300 | 0,8 | 3100 | 7,5 |  |
|  | Контейнери ВГВ |  |  | 120 | 0,7 | 40 | 0,2 | 20 | 0,1 | 220 | 1,2 |  |
|  | Сміттєєвози |  |  | 12 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бункеровози |  |  | 11 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  | 6233 | 36 | 8174 | 52,6 | 4875 | 19,0 | 1915 | 7,4 | 24505 | 74,3 |  |

Додаток 3

до Регіональної програми

поводження з твердими

побутовими відходами

у Луганській області

Капітальні вкладення на будівництво та реконструкцію

полігонів захоронення ТПВ

| № з/п | Округ, район, місто | 2009 рік, млн грн |  | 2010 рік, млн грн |  | 2011 рік, млн грн |  | 2012 рік, млн грн |  | 2013 рік, млн грн |  | 2014-2020 роки, млн грн |  | Всього за 2009-2020, млн грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошти облас-ного бюд-жету* | Кошти інвес-торів | Кошти облас-ного бюд-жету* | Кошти інвес-торів | Кошти облас-ного бюд-жету* | Кошти інвес-торів | Кошти облас-ного бюд-жету* | Кошти інвес-торів | Кошти облас-ного бюд-жету* | Кошти інвес-торів | Кошти облас-ного бюд-жету* | Кошти інвес-торів | Кошти облас-ного бюд-жету* | Кошти інвес-торів |
| 1 | Східний | 1,0 | - | 5,2 | 8,20 | - | 7,50 | - | 11,16 | - | - | - | - | 6,2 | 26,86 |
| 2 | Південний | 10,8 | 13,40 | - | 12,00 | - | 13,6 | - |  | - | - | - | - | 10,8 | 39,0 |
| 3 | Південно-Західний | - | - | - | 13,3 | - | 12,6 | - | 20,54 | - | - | - | - | - | 46,44 |
|  | Центральний | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 4 | Західний | 1,0 | - | 8,0 | - | - | 9,50 | - | 8,80 | - | 14,1 | - | - | 9 | 32,4 |
| 5 | Північний | 1,835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,835 | - |
|  | ВСЬОГО | 19,635 | 13,4 | 13,2 | 33,5 | - | 43,2 | - | 40,5 | - | 14,1 | - | - | 32,835 | 144,7 |

* у Програмі враховано завершення реконструкції вже наявних полігонів ТПВ, фінансування яких було розпочато раніше, за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища

Додаток 4

до Регіональної програми

поводження з твердими

побутовими відходами

у Луганській області

Капітальні вкладення на будівництво сміттєсортувальних комплексів (ССК) 
та біогазових установок (БГУ)

| № | Округ, район, місто | Комплекс | 2009 рік, млн грн | 2010 рік, млн грн | 2011 рік, млн грн | 2012 рік, млн грн | 2013 рік, млн грн | 2014-2020 роки, млн грн | Всього за 2009-2020, млн грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральний |  | 28,0 | 28,0 | - | - | - | 20,5 | 76,5 |
|  | м. Луганськ | ССК | 28,0 | 28,0 | - | - | - | - | 56,0 |
|  |  | БГУ | - | - | - | - | - | 20,5 | 20,5 |
| 2 | Північний |  | - | - | - | - | - | 24,6 | 24,6 |
|  | Біловодський | БГУ | - | - | - | - | - | 8,2 | 8,2 |
|  | Старобільский | БГУ | - | - | - | - | - | 8,2 | 8,2 |
|  | Сватівський | БГУ | - |  | - | - | - | 8,2 | 8,2 |
| 3 | Східний |  | - | 18,0 | 18,0 | - | - | 18,4 | 54,4 |
|  | м. Свердловськ | ССК | - | 18,0 | 18,0 | - | - | - | 36,0 |
|  |  | БГУ | - |  |  | - | - | 18,4 | 18,4 |
| 4 | Південний |  | - | 23,0 | 23,0 | - | - | 32,7 | 78,7 |
|  | м. Антрацит | ССК | - | 23,0 | 23,0 | - | - | - | 46,0 |
|  |  | БГУ | - | - | - | - | - | 32,7 | 32,7 |
| 5 | Південно-Західний |  | - | - | 32,0 | 32,0 | - | 40,8 | 104,8 |
|  | м. Алмазна | ССК | - | - | 32,0 | 32,0 | - | - | 64,0 |
|  |  | БГУ | - | - |  |  | - | 40,8 | 40,8 |
| 6 | Західний |  | - | - | 23,0 | 23,0 | - | 24,5 | 70,5 |
|  | смт Вовчоярівка | ССК | - | - | 23,0 | 23,0 | - |  | 46,0 |
|  |  | БГУ | - | - |  |  | - | 24,5 | 24,5 |
|  | ВСЬОГО |  | 28,0 | 69,0 | 96,0 | 55,0 | - | 161,5 | 409,5 |

Додаток 5

до Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами

у Луганській області

Основні результативні показники, яких буде досягнуто

у ході  виконання Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показників за роками: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009-2013 | 2014-2020 |
| Удосконалення системи збору та вивозу ТПВ |  |  |  |  |
| 1 | Кількість нових контейнерів | од. | 13760 | 21290 |
| 2 | Кількість нових контейнерів для ВГВ | од. | 1490 | 1710 |
| 3 | Кількість нових сміттєвозів | од. | 80 | - |
| 4 | Кількість нових бункеровозів | од. | 32 | - |
| 5 | Кількість нових контейнерних майданчиків | од. | 4770 | - |
| Будівництво сміттєперероблюючих комплексів |  |  |  |  |
| 1 | Кількість сміттєсортувальних комплексів | од. | 5 | - |
| 2 | Кількість біогазових установок | од. | - | 8 |
| 3 | Кількість додаткової отриманої вторинної сировини – металу | тис. тонн | 27,9 | 103,7 |
| 4 | Кількість додаткової отриманої вторинної сировини - пластику | тис. тонн | 86,2 | 315,6 |
| 5 | Кількість додаткової отриманої вторинної сировини - папіру | тис. тонн | 62,3 | 233,4 |
| 6 | Кількість додаткової отриманої вторинної сировини - скла | тис. тонн | 43,7 | 156,1 |
| 7 | Кількість отриманого метану | млн м3 | - | 170,9 |
| 8 | Кількість отриманих біодобрив | тис. тонн | - | 2267,5 |
| Заходи для скорочення шкідливого впливу ТПВ на навколишнє природне середовище |  |  |  |  |
| 1 | Скорочення кількості ТПВ, що підлягають захороненню на полігонах | % | 12,1 | 45,5 |

Додаток 6

до Регіональної програми

поводження з твердими

побутовими відходами

у Луганській області

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Терміни виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн грн, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | І етап |  |  |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Удосконален-ня системи збору та вивозу ТПВ | 1Оновлення парків сміттєвозних машин | 2010-2012 | інвестор | кошти інвесторів | 35,2 | - | 11,9 | 18,5 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | забезпечення повного вивозу утворених ТПВ |
|  |  | 2 Створення бункеровоз-ного парку машин | 2010-2012 | інвестор | кошти інвесторів | 4,9 | - | 0,9 | 3,4 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | забезпечення вивозу великогаба- ритних відходів |
|  |  | 3 Оновлення контейнер- ного господарства | 2010-2020 | інвестор | кошти інвесторів | 87,8 | - | 11,0 | 14,2 | 6,0 | 3,3 | 5,2 | 7,4 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | забезпечення повного збору утворених ТПВ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4Створення контейнер- ного господарствадля велико-габаритних відходів | 2010-2020 | інвестор | кошти інвесторів | 19,4 | - | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | забезпечення повного збору велико- габаритних відходів |
|  |  | 5Облашту- вання контейнер-них майданчиків | 2010-2016 | інвестор | кошти інвесторів | 42,0 |  | 10,3 | 13,2 | 5,6 | 3,1 | 4,8 | 4,1 | 0,9 | - | - | - | - | забезпечення дотримання встановлених санітарних норм |
| 2 | Будівництво сміттєпере-робних комплексів | 1Створення сміттєсорту-вальних комплексів | 2009-2012 | інвестор | кошти інвесторів | 248,0 | 28,0 | 69,0 | 96,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | забезпечення ефективного вилучення ресурсоцінних компонентів, скорочення обсягів захоронення ТПВ на полігонах |
|  |  | 2Будівниц-тво біогазових установок | 2014-2016 | інвестор | кошти інвесторів | 161,5 | - | - | - | - | - | 37,8 | 91,0 | 32,7 | - | - | - | - | забезпечення використання органічної частини ТПВ як енергоносія, скорочення обсягів захоронення ТПВ на полігонах |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Заходи для скорочення шкідливого впливу ТПВ на навколиш-нє природне середовище | 1Ліквідація несанкціоно-ваних звалищ | 2009-2020 | виконкоми міських рад міст обласного значення та райдерж-адміністра-ції | районні та міські бюджети | за рахунок коштів, передбачених виконавцями на фінансування заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поліпшення екологічного стану території області |
|  |  | 2 Реконст-рукція полі-гонів для захоронення ТПВ | 2009-2012 | виконкоми міських рад міст обласного значення та райдержадмі-ністрації | кошти обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навко-лишнього природно-го середо-вища | 32,835 | 19,635 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | забезпечення дотримання встановлених санітарних норм, поліпшення екологічного стану території області |
|  |  | 3 Будівницт-во нових полігонів ТПВ | 2009-2013 | інвестор | кошти інвесторів | 144,7 | 13,4 | 33,5 | 43,2 | 40,5 | 14,1 | - | - | - | - | - | - | - | забезпечення захоронення ТПВ з дотриманням встановлених санітарних норм |
| 4 | Навчально-виховнi й iнформацiйнi заходи | 1Організація заходів щодо пропаганди охорони навколиш-нього при-родного середовища у сфері повод-ження з ТПВ | 2009-2020 | інвестор | кошти інвесторів | 6,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | створення системи інформування населення щодо екологічно безпечного поводження з ТПВ |
|  |  |  |  | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадмі-ністрації | кошти обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навко-лишнього природ-ного середо-вища | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  | 784,035 | 61,435 | 152 | 192,2 | 114,9 | 21,7 | 49,5 | 104,5 | 44,1 | 10,9 | 11 | 10,9 | 10,9 |  |

Додаток 7

до Регіональної програми

поводження з твердими

побутовими відходами

у Луганській області

Ресурсне забезпечення Програми

| Найменування заходу Програми | Загальний обсяг фінансування, млн грн | у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Оновлення парків сміттєвозних машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 35,2 | - | 11,9 | 18,5 |  | 4,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 35,2 | - | 11,9 | 18,5 |  | 4,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Створення бункеровозного парку машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 4,9 | - | 0,9 | 3,4 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 4,9 | - | 0,9 | 3,4 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Оновлення контейнерного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 87,8 | - | 11,0 | 14,2 |  | 6,0 |  | 3,3 |  | 5,2 |  | 7,4 |  | 7,9 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 87,8 | - | 11,0 | 14,2 |  | 6,0 |  | 3,3 |  | 5,2 |  | 7,4 |  | 7,9 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  |
| Створення контейнерного господарства для великогабаритних відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 19,4 |  | 2,0 | 3,4 |  | 2,0 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 1,1 |  | 1,7 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 19,4 |  | 2,0 | 3,4 |  | 2,0 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 1,1 |  | 1,7 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 42,0 |  | 10,3 | 13,2 |  | 5,6 |  | 3,1 |  | 4,8 |  | 4,1 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 42,0 |  | 10,3 | 13,2 |  | 5,6 |  | 3,1 |  | 4,8 |  | 4,1 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Створення сміттєсортувальних комплексів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Всього | 248,0 | 28,0 | 69,0 | 96,0 |  | 55,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 248,0 | 28,0 | 69,0 | 96,0 |  | 55,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Будівництво БГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 161,5 | - | - |  | - |  | - |  | 37,8 |  | 91,0 |  | 32,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 161,5 | - | - |  | - |  | - |  | 37,8 |  | 91,0 |  | 32,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Ліквідація несанкціонованих звалищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | - | за рахунок коштів, передбачених виконавцями на фінансування заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районних та міських бюджетів | - | за рахунок коштів, передбачених виконавцями на фінансування заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція полігонів для захоронення ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 32,835 | 19,635 | 13,2 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища | 32,835 | 19,635 | 13,2 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Будівництво полігонів ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 144,7 | 13,4 | 33,5 |  | 43,2 |  | 40,5 |  | 14,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 144,7 | 13,4 | 33,5 |  | 43,2 |  | 40,5 |  | 14,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Організація заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 7,7 | 0,4 | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 1 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 6,5 | 0,3 | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| коштів обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища | 1,2 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Загальний обсяг ресурсів | 784,035 | 61,435 | 152 |  | 192,2 |  | 114,9 |  | 59,5 |  | 102,7 |  | 46,2 |  | 11,4 |  | 10,9 |  | 11 |  | 10,9 |  | 10,9 |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів інвесторів | 750,0 | 41,7 | 138,7 |  | 192,1 |  | 114,8 |  | 59,4 |  | 102,6 |  | 46,1 |  | 11,3 |  | 10,8 |  | 10,9 |  | 10,8 |  | 10,8 |
| коштів обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища | 34,035 | 19,735 | 13,3 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| районних та міських бюджетів | - | за рахунок коштів, передбачених виконавцями на фінансування заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |