ЗВІТ

про хід виконання у І півріччі 2017 року

Регіональна програма поводження з твердими побутовими

відходами у Луганській області

- Основні дані

Пунктом 8 протокольних доручень за підсумками розширеної апаратної наради голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації за участю Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Черниша В.О. від 13.09.2016 було передбачено внесення змін до Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області. Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області (далі – Програма), затверджена рішенням обласної ради від 29.01.2009 № 26/21 (в редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.03.2017 № 195.

Відповідальним виконавцем Програми є Департамент житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації (далі – Департамент), виконавцями – виконавчі органи сільських, селищних, міських рад райдержадміністрації. Термін виконання Програми – 2017-2020 роки.

Метою Програми є зниження негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров’я населення при забезпеченні економічно ефективної діяльності системи управління відходами.

- Виконання завдань і заходів

Всього у 2017 році Програмою передбачено виконання 6 заходів на загальну суму 4 550,000 тис. грн. У тому числі за рахунок коштів державного бюджету –             0,000 тис. грн., обласного бюджету – 4160,000 тис. грн., районних, міських (міст обласного значення) бюджетів – 175,000 тис. грн., та інших джерел –                     215,000 тис. грн.

Станом на 01.07.2017 року виконання заходів не здійснюється. Фінансування заходів запланованих на 2017 рік ускладнюється у зв’язку з тим що Програма набула чинності з 31.03.2017 року, коли відповідні бюджети, за кошти яких планувалось фінансування заходів, вже затверджені та потребують внесення змін.

- Оцінка ефективності виконання

- Фінансування

У І півріччі 2017 року кошти на виконання Програми не виділялися.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

З метою подальшої реалізації Програми необхідно передбачити виділення коштів у ІІ півріччі 2017 році: з обласного бюджету в сумі 4160,000 тис. грн., місцевих бюджетів в сумі 175,000 тис. грн.

Своєчасне подання виконавцями заходів Програми бюджетних запитів до відповідних органів державної влади щодо їх фінансування на наступний рік.

Щільна співпраця з проектами міжнародної гуманітарної допомоги.