«Региональная программа обращения с твердыми бытовыми отходами в Луганской области»

Программа утверждена  решением сессии областного совета от 29.01.2009 № 26/21 во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 04.02.2004 №265 «Об утверждении Программы обращения с твердыми бытовыми отходами».

Цель программы – создание условий, способствующих обеспечению полных сбора, перевозки, утилизации и захоронения ТБО, предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду здоровье населения.

Региональной программой предусмотрено строительство пяти заводов по переработке отходов, строительство сортировочных комплексов. Эти работы планировалось финансировать за счет средств инвесторов. Так же планировалось  строительство и реконструкция полигонов регионального значения, обновление контейнерного парка и парка мусоровозных  машин.

Программой предусматривался переход к раздельному сбору ТБО, путем доставки ТБО до места сортировки, переработки пищевых продуктов с получением метана и удобрений, захоронения ТБО, не подлежащих дальнейшей переработке  и утилизации.

Реализация Региональной Программы на 95 % предусматривается за средства инвестиций (750,0 млн грн). Вопрос о вложении инвестиций в программу предварительно обсуждался с потенциальными немецкими, итальянскими и российскими инвесторами, однако финансовая нестабильность и ряд других причин препятствовали инвесторам принять соответствующее  решение и зайти на украинский рынок.

На реконструкцию действующих полигонов ТБО из областного бюджета планировалось выделение 34,035 млн грн. Выделение средств государственного бюджета на выполнение мероприятий Программы не предусматривалось.

В 2011 году выполнено работ на сумму 7,229 млн грн в том числе:

- Расширение полигона ТБО в г. Александровске (рекультивация действующего полигона ТБО). Выделено и освоено 5,0 млн грн.

На полигоне выполнена техническая рекультивация первой очереди, оборудована система сбора биогаза и введена в эксплуатацию установка по его сжиганию.

- Строительство полигона по проекту «Проектирование и оснащение полигона ТБО в г. Свердловске Луганской области». Предусмотрено и освоено 2,229 млн грн.

Фактически, согласно решению областного совета от 24.02.2012 на 2012 год за счет средств областного бюджета планируется выполнение мероприятий программы на сумму    20,095 млн грн (проектные работы, окончание начатых объектов, начало новых работ), а именно:

- строительство полигона ТБО г. Попасная Луганской области, на сумму 13,628 млн грн,

-строительство полигона по проекту «Проектирование и оснащение полигона ТБО в г. Свердловске Луганской области». Предусмотрено 2,716 млн грн.

-рекультивация действующего полигона ТБО в г. Свердловске Луганской области на сумму 3,0 млн грн.

-проект строительства завода по сортировке ТБО и Луганского регионального полигона ТБО на сумму 750,0 тыс.грн.

По состоянию на 01.08.2012 освоено 7,0 млн грн  по строительству полигона ТБО г. Попасная Луганской области.