Региональная программа обращения с твердыми бытовыми отходами в Луганской области утверждена сессией облсовета от 29.01.2009 №26/21.

Общая стоимость программы 784,035 млн грн., в том числе:

Средства инвесторов 750,0 млн грн;

Областного бюджета 34,035 млн грн;

Программой на 2012 год предусмотрено выполнение мероприятий общей стоимостью 114,5 млн грн.

Фактически за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды в 2012 году согласно Региональной программы выполнены мероприятия на сумму 22,97 млн грн в г. Свердловск и Попасная.

К выполнению в 2013 году согласно Региональной программы предусмотрены мероприятия на сумму 21,7 млн грн.

Фактически за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды в текущем году запланировано  выполнение мероприятий на сумму 13,2 млн грн в г. Луганск, Свердловск, Попасная, Сватово.

Планируется завершить работы по строительству полигона в  г. Свердловске.

Необходимо отметить, что с 2010 года на территории области работает группа представителей немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) по проекту «Повышение качества муниципальных услуг в Украине», которые ведут поиск потенциальных зарубежных инвесторов для софинансирования строительства регионального полигона и мусороперерабатывающего комплекса, предусмотренного Программой в Юго-Западном регионе области. Мы активно сотрудничаем с ними в данном направлении, имеется полное взаимопонимание при решении возникающих проблем и общие точки соприкосновения. Считаем, что дальнейшее сотрудничество с этой группой позволит полностью решить проблему санитарной очистке Юго-Западного округа  куда входят 7 областных территорий (г. Стаханов, г. Алчевск, г. Брянка, г. Кировск,                       г. Первомайск и Славяносербский и Перевальский районы).