Додаток 2

ЗВІТ

про хід виконання у 2015 році

«Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки»

_______________________________________________________

(назва цільової Програми)

1. Основні дані

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки розроблена Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, затверджена рішенням сесії облради від 17.09.2012 №14/28

2. Виконання завдань і заходів

Виконання заходів Програми: модернізація та заміна котельного устаткування, заміна вікон, утеплення фасадів та дахів, встановлення індивідуального опалення, зменшить споживання природного газу.

3. Оцінка ефективності виконання

За 2015 рік надано кредитів на суму 2 600,0 тис. грн, з них:

- на заходи пов’язані з енергозбереженням (утеплення фасадів та встановлення пластикових вікон та дверей);

- на встановлення автономного опалення та заміну котлів на енергоефективні.

У поточному році виконання кредитних заходів сприяло виведенню з експлуатації 4-х нерентабельних газових котелень, за рахунок чого була забезпечена економія газу у порівнянні з 2014 роком в обсязі 1,0 млн. м3.

4. Фінансування

Відповідно до Програми заплановано фінансування в розмірі 
450218,2 тис. грн затверджено фінансування на суму 3600,0 тис. грн, що становить 0,8 % від запланованої у Програмі. Фактично за 2015 рік освоєно, 3100 тис. грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма потребує корегування через зменшення обсягів фінансування.

Виконавець:

_______________                    ___________                      ___________________

(посада )                                    (підпис)                              (ініціали та прізвище)