ЗВІТ

про хід виконання у 2016 році

«Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки»

_______________________________________________________

(назва цільової Програми)

1. Основні дані

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки розроблена Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, затверджена рішенням сесії облради від 17.08.2012 №14/28.

Термін дії с 2012 по 2016 рік.

2. Виконання завдань і заходів

Виконання заходів Програми: модернізація та заміна котельного устаткування, заміна вікон, утеплення фасадів та дахів, встановлення індивідуального опалення, зменшить споживання природного газу.

3. Оцінка ефективності виконання

Видані кредити витрачені на заходи пов’язані з енергозбереженням (утеплення фасадів та встановлення пластикових вікон та дверей)

4. Фінансування

Згідно Регіональної програми на 2016 рік передбачено фінансування в сумі 476740,51 тис. грн, у тому числі:

- кошти підприємств - 0 тис грн,

- обласний бюджет – 23169,34 тис. грн,

- місцевий бюджет – 57281,18 тис. грн,

- інші джерела –       202832,14 тис. грн,

- державний бюджет – 193457,85 тис. грн.

В рамках виконання заходів Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 року видано 37 кредитів на суму 1800,0 тис. грн (обласний бюджет)

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.05.2016 № 305 створена робоча група з розгляду питань щодо сталого та якісного теплозабезпечення споживачів Луганської області, а також готується нова Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017-2020 роки.