Региональная программа модернизации систем теплоснабжения Луганской области на 2012-2016 годы, утвержденная решением областного совета от 17.08.2013 № 14/28.

Общая стоимость программы составила 1425482,82 тыс. грн.

госбюджет – 546068,41 млн. грн,

местный бюджет – 307203,17 млн. грн.,

другие источники – 504677,77 млн. грн.,

облбюджет – 67533,47 млн. грн.,

В 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий общей стоимостью 111816,74 тыс. грн.

Фактически в 2012 году согласно Региональной программы выполнены следующие мероприятия на общую сумму 25797,61 тыс.грн:

- выполнены работы по замене и модернизация котлов  котельных на общую сумму за счет областного бюджета - 1335,351 тыс. грн;

- по замене трубопроводов тепловых сетей на 418,7 тыс. грн;

- Луганское городское коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" 1,2 км тепловых сетей;

- оборудование котельных предприятий коммунальной теплоэнергетики средствами учета отпуска тепловой энергии на общую сумму 5284,5 тыс. грн, из них:

- 1053,2 тыс. грн. местный бюджет,

- 4231,3 тыс. грн. средства предприятий.

Справочно: работы по установке теплосчетчикав проводились в  городах Антрацит - 5 шт., Алчевск -20 шт., Первомайск - 9 шт., Северодонецк - 2 шт., Станично-Луганский район - 8 шт.

- установка 6 блочно-модульных котельных на природном газе, для объектов социальной сферы на общую сумму 5273,562 тыс. грн, из них:

- 107,5 тыс. грн. государственный бюджет;

- 927,106 тыс. грн. местный бюджет;

- 2835,256 тыс. грн. средства предприятий;

- 1403,7 тыс. грн. другие источники.

Справочно: работы проводились в городах Луганск 3 котла (СШ 4, СШ 33, СШ 45), Кировск (детский сад № 5 "Колокольчик"), Красный Луч (гимназия № 1), Свердловск (Калининская СОШ).

- обустройство 1256 квартир системами индивидуального отопления на общую сумму 13219,5 тыс. грн, из них:

- 1500 тыс. грн. государственный. бюджет;

- 2800 тыс. грн. областной бюджет;

- 1122,03 тыс. грн. местный бюджет;

- 7797,46 тыс. грн. другие источники.

- реконструкция газовых сетей в г. Свердловск и Лутугинском районе на общую сумму 266,00 тыс. грн, из них:

- 150 тыс. грн. местный бюджет;

- 116 тыс. грн. другие источники.

В 2013 году согласно Региональной программы предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 104879,25 тыс. грн., в том числе:

- установка 25 блочно-модульных газовых котельных на объектах социальной сферы на общую сумму - 17137,90 тыс. грн., из них:

- 1640,00 тыс. грн. местный бюджет;

- 15497,00 тыс. грн. другие источники.

Справочно:  работы будут проводиться в городах Брянка - 11 кот., Старобельск - 7 кот., Краснодон - 3 кот., Молодогвардейск - 1 кот., Суходольская-1 кот., пгт. Станица Луганская - 1 кот., Пгт. Калиново, Попаснянского района -1 кот.

- оборудование 129 котельных технологическими приборами учета тепловой энергии, за счет средств предприятий на общую сумму - 11886,30 тыс. грн.

- реконструкция газовых сетей, на общую сумму за счет средств предприятий 9857,3 тыс. грн. из них:

Справочно:798 тыс. грн. на капитальный ремонт систем газоснабжения с установкой газораспределительного оборудования на кв. 50 лет Октября г. Свердловска;

- 9059,3 тыс. грн. на строительство газопроводов высокого давления до пос. Красногвардейский, Новотошковском и газификация сел. Донецкий.

- обустройство 4137 квартир системами индивидуального отопления на общую сумму 61939,29 тыс. грн. из них:

- 13900 тыс. грн. государственный бюджет;

- 417,0 тыс. грн. местный бюджет;

- 47622,29 тыс. грн. другие источники.

- реконструкция и модернизация 12 котельных с применением современных энергосберегающих технологий, на общую сумму - 4122,04 тыс. грн., из них:

- 967,95 тыс. грн. местный бюджет;

- 3199,09 тыс. грн. другие источники.

Справочно: реконструкция и модернизация котельных предусмотрена в городах Красный Луч - 2 кот., Краснодон - 3 кот., Станично-Луганский район -7 кот.

Следует отметить, что сейчас определены 3 основные направления по решению вопроса устойчивого теплоснабжения населения, это:

- централизованное теплоснабжение сохраняется и предусмотрено его оптимизация в городах Луганск, Алчевск, Антрацит, Северодонецк.

- смешанная схема (централизованная с частичной децентрализации) в городах Лисичанск, Рубежное, Ровеньки, Первомайск.

- остальные территории осуществляют полную децентрализацию.

Как видите на текущий год предусмотрен значительный объем работ, но буквально на днях (08.04.2013) Кабинетом Министров Украины доведено задание об сокращении потребления природного газа предприятиями тепловой энергетики на 30%. Сейчас наши предприятия потребляют в год около 300 млн. м³ природного газа в год, а в следующий отопительный сезон мы должны уменьшить эту цифру на 1/3.

Для обеспечения выполнения этого задания нам необходимо совместно с органами местного самоуправления внести в программу коренные коррективы.

Сейчас мы уже приступили к корректировке программы, тем более что положительный пример в решении вопроса уже есть. Так 04.04.2013 прошла презентация установки по газификации угля, установленной на котельной УЧХОЗА в г. Луганске, которая не только вырабатывает из угля газ но и обеспечивает котельную электроэнергией. В городах Кременном и Рубежном установлены пилетные котельные.