ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

„23” травня 2011 р. № 582

ПЛАН

організаційних заходів з підготовки

житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення області до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробка та затвердження планів заходів, графіків підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років, включаючи заходи щодо проведення ремонтних робіт, створення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів та погашення заборгованості за енергоносії. | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | до 25.05.2011 |
| 2. | Проведення нарад щодо стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення області до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | щомісяця |
| 3. | Проведення обласної наради щодо підсумків підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення області до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | жовтень 2011 року |
| 4. | Розробка та погодження з підрозділами МНС оперативних планів спільних дій, спрямованих на ліквідацію аварій систем тепло-, водо-, електро-, газопостачання всіх форм власності | Головне управління МНС України в Луганській області, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | до 01.08.2011 |
| 5. | Збір, аналіз та підготовка інформації центральним органам виконавчої влади про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення області до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років та стан проходження опалювального періоду 2011-2012 років | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | з 01.06.2011 до 15.04.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Забезпечення запобігання нещасним випадкам під час використання природного газу у побуті (експлуатації газових індивідуальних котлів, газових колонок, димових і вентиляційних каналів та ін.) | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | постійно |
| 7. | Завершення розробки схем теплопостачання міст та інших населених пунктів з урахуванням принципу оптимального поєднання централізованих, децентралізованих та автономних систем, впровадження енергозберігаючих технологій | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | до кінця 2011 року |
| 8. | Проведення моніторингу щодо поточних розрахунків та погашення заборгованості за спожиті енергоносії комунальними підприємствами тепло-, водопостачання | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | щомісяця |
| 9. | Проведення перевірок стану виконання заходів і готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Інспекція Держенергонагляду в Луганській області, Державна житлово-комунальна інспекція в Луганській області | до 01.10.2011 |
| 10. | Забезпечення контролю за використанням поточних рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1082 «Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» у частині проведення розрахунків за спожитий природний газ | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | постійно |
| 11. | Вжиття заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії та наданих житлово-комунальних послуг | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, керівники підприємств газо-, електро-, тепло-, водопостачання та житлового господарства | постійно |
| 12. | Забезпечення своєчасної та повної оплати енергоносіїв, спожитих установами та організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, | постійно |
| 13. | Вжиття заходів щодо погашення у повному обсязі заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, керівники підприємств житлово-комунального господарства | до 01.10.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Організація укладення договорів теплопостачальними та газозбутовими підприємствами з бюджетними установами та організаціями на споживання природного газу і теплової енергії | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, керівники тепло-, газопостачальних підприємств | до 01.10.2011 |
| 15. | Забезпечення достатньої кількості техніки для посипання протиожеледних матеріалів та прибирання снігу на вулично-дорожній мережі, у т. ч. за рахунок залучення техніки підрозділів МНС і сторонніх організацій під час значних снігопадів на договірних засадах | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | до 01.10.2011 |
| 16. | Забезпечення висвітлення у ЗМІ інформації про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років об’єктів житлово-комунального господарства області | управління у справах преси та інформації облдержадміністрації | травень - жовтень 2011 року |
| 17. | Надання інформації Головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації: - про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років; - про хід опалювального періоду 2011-2012 років | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області, ТОВ «Луганськвода», КП «Облтепло» | до 15.10.2011 1 та 15 числа щомісяця з 15.10.2011 до 15.04.2012 |
| 18. | Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання, будівництво і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення, спрямованих на покращання якості питної води, з упровадженням енергозберігаючих технологій. Впровадження індивідуальних та колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, ТОВ «Луганськвода» | до кінця 2011 року |

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації                                               О.С.ОСТАПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

„ 23” травня 2011 р. № 582

Склад

обласного штабу з підготовки житлово-комунального

господарства та об’єктів соціального призначення області до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років

| Лозовський Едуард Мойсейович | - | перший заступник голови облдержадміністрації, голова штабу |
| --- | --- | --- |
| Махуренко Сергій Володимирович | - | начальник Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заступник голови штабу |
| Мороз Олександр Миколайович | - | головний спеціаліст відділу комунального обслуговування Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, секретар штабу |
| Члени штабу |  |  |
| Агібалов Ігор Володимирович | - | перший заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації |
| Андрійчук Микола Данилович | - | ректор Луганського державного інституту житлово-комунального господарства і будівництва (за згодою) |
| Балковий Юрій Іванович | - | начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації |
| Болтов Сергій Миколайович | - | начальник Служби автомобільних доріг у Луганській області (за згодою) |
| Вайнер Володимир Юхимович | - | начальник інспекції Держенергонагляду в Луганській області (за згодою) |
| Гундар Ігор Іванович | - | начальник Головного управління МНС України в Луганській області (за згодою) |
| Дейнегін Микола Іванович | - | член громадської ради при обласній державній адміністрації (за згодою) |
| Дрожжин Дмитро Юрійович | - | перший заступник начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| Кузьменко Сергій Володимирович | - | голова правління ПАТ „Луганськгаз” (за згодою) |
| Малиш Павло Миколайович | - | начальник Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| Пілавов Маноліс Васильович | - | перший заступник Луганського міського голови (за згодою) |
| Поліщук Олена Андріївна | - | начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |
| Попов Борис Борисович | - | начальник територіального управління Державної інспекції з енергозбереження по Луганській області (за згодою) |
| Сагайдачний Володимир Борисович | - | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації |
| Скиба Анатолій Іванович | - | генеральний директор ТОВ „Луганське енергетичне об’єднання” (за згодою) |
| Скляров Микола Костянтинович | - | перший заступник генерального директора ВАТ „Луганськвода” (за згодою) |
| Труфанов Олександр Петрович | - | начальник територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області (за згодою) |
| Цимбал Ірина Іванівна | - | начальник управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Шалигайло Ігор Павлович | - | заступник начальника Державної житлово-комунальної інспекції у Луганській області (за згодою) |

Заступник голови - керівник

апарату облдержадміністрації                                       О.С.ОСТАПЕНКО

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

„23” травня 2011 р. № 582

Інформація

начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Махуренка С.В. про підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2010-2011 років

Проаналізувавши ситуацію, можна констатувати факт, що опалювальний сезон пройшов стабільно, без істотних збоїв. Цьому сприяло виконання комплексу організаційних, технічних і технологічних заходів у період підготовки, жорсткість контролю за проведенням робіт на об'єктах державними органами, що інспектують, значна фінансова підтримка з державного й обласного бюджетів, а також особиста участь керівництва області у вирішенні питань забезпечення підприємств комунальної теплоенергетики природним газом, електроенергією та водою.

На початок опалювального сезону (4 жовтня 2010 року) технічна готовність об'єктів житлово-комунального господарства була забезпечена на 100 %. До 14 жовтня за рішеннями органів місцевого самоврядування в роботу включені усі 1490 опалювальних котелень, теплоносій пущено до 6200 житлових будинків, 738 шкіл, 387 дошкільних установ і 314 лікарень.

Вживалися оперативні заходи реагування на всі епізоди зі збоїв у роботі інженерних систем.

На роботу підприємств галузі при проведенні сезонної експлуатації об'єктів суттєво вплинули два фактори, які  певною мірою дестабілізували стан справ.

Перший – незадовільний технічний стан основних фондів, особливо теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства і житлового сектору.

Кошти, які виділяються галузі житлово-комунального господарства з бюджетів різних рівнів, і залучені позабюджетні інвестиції не забезпечують у повному обсязі відновлення основних фондів, проведення об'єктових робіт не вирішує загальної проблеми їх фізичного й морального зношування і природно, не знижує аварійність на об'єктах життєзабезпечення населення. На інженерних комунікаціях водопровідно-каналізаційного і теплового господарства зафіксовано 15831 порив трубопроводів.

Другий – економічна незбалансованість підприємств, що не дозволяє своєчасно розраховуватись за енергоносії й розвивати виробництво. У 2010 році збитки досягли 346 млн грн, за І квартал 2011 року - 174 млн грн.

Аналізуючи ситуацію із проходженням опалювального сезону на окремих територіях, слід зазначити, що в деяких з них зберігалася напружена ситуація із забезпеченням теплом споживачів.

Так, у містах Брянці, Стаханові, смт Міловому через повне розбалансування систем централізованого теплопостачання, періодичні відключення енергоносіїв, теплопостачання здійснювалося нестабільно. У зв’язку із цим  рішеннями органів місцевого самоврядування опалювальний сезон закінчився достроково (на початку квітня).

Через пориви на теплотрасах у ході опалювального сезону зупинялося теплопостачання окремих груп будинків у м. Луганську на кварталах 50 років Жовтня, Східному, у м. Алчевську по вулицях Горького, Ленінградській, у              м. Сєвєродонецьку. Це наслідок формального підходу до гідравлічних випробувань трубопроводів перед початком сезонної експлуатації. З технічних причин, у тому числі на об'єктах електропостачання, зафіксовано понад 1180 зупинок котелень на час від 1 години до 3-х діб. Найбільша їхня кількість відбулася в містах: Луганську – 789, Антрациті – 122, Лисичанську – 168, Рубіжному – 29, Ровеньках – 17, Брянці - 15. Разом з тим, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації не одержувало своєчасно інформацію про ці збої в роботі.

Загострилася проблема теплопостачання житлового фонду й об'єктів соціального призначення, які одержують теплоносій від держпідприємства Лисичанська ТЕЦ.

Через відсутність навантаження на основне виробництво ВАТ «Ліссода» ТЕЦ не може забезпечити постачання паром бойлерних                                               КП «Лисичанськтепломережа» для вироблення теплоносія на опалення комунально-побутових споживачів.

Не до кінця вирішені питання з децентралізації опалення багатоквартирних будинків. Відмова мешканців від неякісного опалення в містах: Брянці, Кіровську, Стаханові, Краснодоні, Красному Лучі, Перевальську та ін. призвела до того, що 15264 квартири не одержували якісного теплопостачання й опалювалися електропобутовими приладами. У місті  Брянці таких квартир  3875 од., Стаханові – 1109 од., Краснодоні –                1600 од., Красному Лучі – 6666 од., Перевальську – 701 од.

В області реалізується пілотний проект децентралізації теплопостачання населених пунктів. Це дозволило частково оптимізувати роботу системи теплопостачання, привести встановлену потужність котелень до фактично приєднаного навантаження, вивести з експлуатації 76 нерентабельних котелень, скоротити споживання газу на 19 млн м3, електроенергії – на 10 млн кВт/ годину.

Ці заходи впроваджуються в 12 містах області. У 2010 році виділялася субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів у сумі                 18235,2 тис. грн, що дозволило облаштувати 2228 квартир, мешканці яких мають пільги, індивідуальним опаленням. Через КП «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі» також виділені кредитні ресурси у сумі 5200,6 тис. грн, що дало можливість  396 родинам одержати кредити на пільгових умовах  і обладнати свої квартири системами опалення.

За кошти державного бюджету реконструйовано 6,9 км газопровідних мереж у м. Красному Лучі, 3,3 км – у м. Свердловську. Для об'єктів соціальної сфери встановлено 7 міні-котелень за рахунок залучених інвестицій.

Через нездатність структур міських рад організувати впровадження робіт не освоєні і повернуті до обласного бюджету кошти на загальну суму               1348,08 тис. грн (міста: Стаханов - 802,62 тис. грн, Лисичанськ - 497,4 тис. грн, Брянка - 13,0 тис. грн). У м. Стаханові використані зазначені кошти обласного бюджету з порушенням затвердженого порядку (без співфінансування).

У 2011 році на заходи щодо децентралізації опалення з обласного бюджету виділено субвенцію в обсязі 8 млн грн   і 1,5 млн грн - на кредитування. Розпорядженням голови облдержадміністрації затверджений порядок використання субвенції,  підготовлені пропозиції розподілу цих коштів.

Для проведення реконструкції газорозподільчих мереж і будівництва модульних котелень на об'єктах соціальної сфери міст Брянки і Стаханова направлено пропозиції до Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України на загальну суму 6,0 млн грн, у т. ч. за рахунок державного бюджету - 4,3 млн грн.

Виконкомами міськрад і райдержадміністраціями заплановано до виконання такі заходи:

- до 1 травня п. р. в обов'язковому порядку підготувати та надати рішення щодо закриття котелень;

- забезпечити співфінансування в розмірі, передбаченому Порядком використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів на здійснення заходів з реформування та децентралізації тепло-забезпечення житлового фонду, кредитування громадян, що не мають пільг, квартири яких потребують облаштування системами індивідуального опалення;

- забезпечити сервісне обслуговування встановленого опалювального обладнання і передачу його на баланс балансоутримувачам багатоквартирних будинків.

Найбільше проблем технічного характеру скопилося в житловому господарстві. Основна причина – невиконання капітального ремонту будинків і окремих їхніх конструктивів, особливо покрівель, стиків, стінових панелей, пасажирських ліфтів, систем водопостачання й водовідведення, теплопостачання. У той же час кошти з місцевих бюджетів на проведення цих робіт передбачаються в дуже обмежених обсягах. Так, у 2010 році з місцевих бюджетів було виділено 16,7 млн грн, або 7,0 % від нормативу. Фактично виконано робіт на загальну суму 13 млн грн (78  %). Не виконані плани в містах: Ровеньках (24 %), Рубіжному (94 %), Стаханові (68 %). Взагалі не планувалися кошти на проведення капітального ремонту житлових будинків у містах: Брянці, Кіровську, Краснодоні, Свердловську, Попаснянському, Біловодському, Білокуракинському, Марківському, Новопсковському, Перевальському, Слов’яносербському, Станично-Луганському і Троїцькому районах.

Виходячи із цього, можна зробити висновок, що житло на зазначених територіях місцевими органами влади просто кинуте.

У водопровідно-каналізаційному господарстві підготовлено:

- 105 водопровідних і 76 каналізаційних станцій;

- 4 водопровідних очисних станції і 39 каналізаційних очисних споруд;

- 8 водозаборів і поверхневих джерел.

Через фізичну зношеність магістральних і розподільчих водопроводів зафіксовано 15,3 тис. поривів трубопроводів, що деякою мірою вплинуло на якість і повноту послуг, що надаються, і викликало напруженість (при обмеженнях подачі води) в експлуатації котелень і неутеплених внутрішньобудинкових систем водовідведення (при зниженні температури зовнішнього повітря).

У 2010 році розпочато реалізацію пілотного проекту поліпшення водопостачання населених пунктів південної частини області, який передбачає організацію подачі води з Єлизаветинського і Янівського водосховищ, будівництво резервних водогонів і резервуарів води, що найближчими роками забезпечить стабільне водопостачання Антрацитівського й Краснолуцького регіонів. Минулого року для цього спрямовано 46,4 млн грн.

Цього року розробляються й будуть реалізовані заходи з доочищення питної води до рівня санітарних вимог.

Однією із причин незадовільного постачання води окремим територіям населених пунктів є наявність безхазяйних мереж, які практично не обслуговуються й не ремонтуються.

Проблемою залишається невирішення органами місцевого самоврядування питання безхазяйних доріг населених пунктів, які становлять 22 % від наявних на балансі. Це негативно позначається на плануванні бюджетних коштів на їх ремонт. Безхазяйні дороги при цьому не беруться до уваги, що погіршує загальний стан дорожньо-мостового господарства.

Наприклад, у м. Луганську значиться 887 км доріг, з них тільки               282 км (31 %) перебувають у власності міста і на балансі міських дорожніх підприємств. У той же час у Лутугинському районі комунальних доріг  565 км, у Краснодонському – 654 км.

Тому територіям необхідно вирішити питання прийняття безхазяйних об'єктів у власність територіальних громад.

Під час опалювального сезону до Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації надійшло 788 звернень громадян.

Найбільш актуальні питання, що порушуються у зверненнях, це:

- утримання будинків і прибудинкових територій – 34,3 %;

- централізоване водопостачання – 24,0 %;

- централізоване теплопостачання – 9,4 %;

- тарифи – 10,5 %;

- заборгованість із заробітної плати – 1,4 %.

Найбільше звернень надійшло з міст: Брянки, Краснодона, Красного Луча, Луганська, Кіровська, Первомайська, Стаханова, Попаснянського і Перевальського районів. Найменше – з Марківського, Біловодського, Сватівського районів, міст Ровеньків і Рубіжного.

Рівень розрахунків теплопостачальних підприємств області за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2010-2011 років, становить 47 %, у порівнянні з опалювальним сезоном 2009-2010 років він збільшився на 12 %.

Цього року спожито природного газу на 431 млн грн, рівень оплати за цей період склав 55 % (по Україні – 66 %), у порівнянні з аналогічним періодом минулого року він збільшився на 13 %. За рівнем розрахунків Луганська область займає 23-тє місце по Україні.

Загальна заборгованість підприємств теплоенергетики області за спожитий природний газ становить 735 млн грн.

Найбільшу заборгованість мають підприємства міст: Луганська -                    199 млн грн, Лисичанська - 173 млн грн, Сєвєродонецька - 130 млн грн, Алчевська - 30 млн грн, Рубіжного і Стаханова - по 26,5 млн грн, Брянки -               23,5 млн грн,  Антрацита й Первомайська - по 20 млн грн.

Аналіз даних, наданих Ощадбанком і підприємствами, про надходження коштів на спецрахунок свідчить про те, що в повному обсязі не працюють спецрахунки підприємств міст: Алчевська, Антрацита, Брянки, Лисичанська, Попасної, Ровеньків, Стаханова. Керівники підприємств навмисне приховують надходження коштів за послуги теплопостачання і не спрямовують їх на спецрахунки.

У 2010 році рівень розрахунків підприємств тепло-, водопостачання області за спожиту електроенергію в порівнянні з 2009 роком знизився на 23 % і склав 62 %.

Рівень розрахунків цього року склав 45 %, підприємствами оплачено              68 млн грн, що на 16 млн грн менше у порівнянні з відповідним періодом 2010 року (84 млн грн).

Загальна заборгованість становить 679,5 млн грн, у тому числі:

- по підприємствах теплопостачання -  121 млн грн;

- по підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства -                558,5 млн грн.

Найбільшу заборгованість мають підприємства тепло-, водопостачання міст: Луганська - 65,5 млн грн, Лисичанська - 52,5 млн грн, Алчевська -              7 млн грн, Брянки і Стаханова - по 2 млн грн.

Одним з основних питань, яке не дозволяє підприємствам тепло-, водопостачання вчасно розраховуватися за спожиті енергоносії, є застосування незбалансованих тарифів.

Національною комісією регулювання електроенергетики України у грудні 2010 року затверджені одноставкові тарифи на теплову енергію, у січні 2011 року – на послуги водопостачання й водовідведення, які відшкодовують витрати підприємств теплопостачання на 68 %, водопровідно-каналізаційного господарства –  на 80 %.

За цей час змінилися ціни на енергоносії і рівень мінімальної заробітної плати. Підприємствам необхідно здійснити розрахунки двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги водопостачання й водовідведення і надати їх до Національної комісії регулювання електроенергетики України на затвердження.

На територіях міст Петровська і Кремінної, де повноваження із затвердження тарифів на послуги водопостачання належать органам місцевого самоврядування, діють тарифи на послуги водопостачання, затверджені в 2008 році, і відшкодовують фактичні витрати на 55 % і 69 % відповідно.

У місті Краснодоні в лютому 2011 року затверджені тарифи на послуги водопостачання, які відшкодовують фактичні витрати на 60 % без компенсації на відшкодування тарифної різниці.

У місті Лисичанську підприємство теплопостачання з березня 2009 року застосовувало тарифи на теплову енергію для бюджетних установ і організацій усіх рівнів у розмірі 583,57 грн за 1 Гкал. У листопаді 2010 року виконкомом без підстав ухвалене рішення про застосування і проведення підприємством перерахунку оплати за теплову енергію для бюджетних організацій, які фінансуються з міського бюджету, за тарифами, затвердженими у 2007 році (296,45 грн за 1 Гкал).

Керівники цих територій свідомо доводять підприємства до банкрутства. При цьому не ухвалюють рішень щодо погашення заборгованості за енергоносії та із заробітної плати.

На територіях міст: Алчевська, Антрацита, Брянки, Красного Луча, Луганська, Ровеньків і Перевальського району діють тарифи, затверджені у 2007-2009 роках, які відшкодовують витрати від 47 % (м. Брянка) до 89 % (Перевальський район).

Від застосування економічно необґрунтованих тарифів підприємства за          I квартал поточного року мають збитки в сумі  174  млн грн.

Заборгованість із заробітної плати працівникам підприємств станом на 01.01.2011 складала 14,0 млн грн, у тому числі 12,0 млн грн - на економічно активних підприємствах. Протягом поточного року вона знизилася на 28 % і станом на 01.04.2011 складає 10,0 млн грн.

Заборгованість мають 56 підприємств із 251, або 22 %.

Несвоєчасно одержують заробітну плату 4825 осіб.

Слід зазначити, що цього року з місцевих бюджетів виділені кошти на погашення заборгованості із заробітної плати лише в містах: Попасній -                350 тис. грн, Антрациті - 315 тис. грн, Краснодоні - 198 тис. грн.

Найбільшу заборгованість мають підприємства міст: Брянки – 2 млн грн,

Лисичанська – 1,9 млн грн,  Красного Луча – 1,8 млн грн, Кіровська –              1,2 млн грн, Алчевська – 0,8 млн грн, Краснодона та Попаснянського району – по 0,5 млн грн.

У містах: Брянці, Кіровську, Краснодоні, Красному Лучі, Лисичанську, Попасній низкою підприємств заробітна плата не виплачується протягом півріччя, заборгованість становить 8,0 млн грн.

Очевидно, що керівників підприємств цих міст не хвилює доля працівників і їх родин.

В області є потенційні активи для погашення заборгованості за енергоносії, із заробітної плати - це заборгованість споживачів за житлово-комунальні послуги у сумі 911 млн грн.

Незадовільно ведеться претензійно-позовна робота зі стягнення боргів на підприємствах міст: Брянки, Кіровська, Красного Луча, Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька, Стаханова.

На підставі даних, наданих містами і районами області, Головним управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації визначені планові завдання з підготовки  основних підгалузей житлово-комунального господарства та об'єктів соціального призначення.

Необхідно підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років:

котелень - 1518 од.;

житлових будинків - 18359 од.;

систем опалення - 3677 од.;

об'єкти водопровідно-каналізаційного, дорожньо-мостового господарства та ін.

Виконуючи завдання з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, визначені керівництвом облдержадміністрації, органам місцевої влади, галузевим управлінням облдержадміністрації необхідно:

- передбачити збільшення витрат з місцевих бюджетів на виконання робіт з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2011-2012 років за рахунок перевиконання місцевих бюджетів за                     І півріччя 2011 року;

- забезпечити підприємствами розрахунки двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги водопостачання й водовідведення та надати їх до Національної комісії регулювання електроенергетики України на затвердження згідно з ліцензійними умовами;

- забезпечити розрахунки тарифів на житлово-комунальні послуги і затвердити їх на економічно обґрунтованому рівні згідно з власними повноваженнями;

- провести енергетичний і технічний  аудит на підприємствах житлово-комунального господарства;

- розробити і здійснити заходи щодо енергозбереження, у т. ч. з реалізації схем оптимізації тепло-, водопостачання населених пунктів області, та на цій основі знизити витрати газу й електроенергії до 10 %;

- активізувати роботу зі зміни системи керування основними фондами: при збереженні форми власності, передачі майна в управління, концесію, створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- забезпечити жорсткий контроль за виконанням графіків підготовки об'єктів до опалювального періоду 2011-2012 років.

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації                                               О.С.ОСТАПЕНКО