«Состояние подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.г.»

Вопрос подготовки к зиме рассмотрен на областном совещании по итогом которого было принято распоряжение  «Об утверждении Плана организационных мереприятий и состава обласного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального значения к работе в осенне зимний период 2012-2013 годов»

Аналогичные совещания были проведены органами исполнительной власти на всех административных  территориях области. По итогам которых определены конкретные   задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

Задачи, поставленные перед городами и районами области по подготовке к зиме:

І. Жилищный фонд:

-из общего количества жилых домов – 16749 ед. уже подготовлено – 459 (3,3 %),;

- кровель, при плане – 3236, отремонтировано – 122 (3,8 %);

систем центрального отопления, при плане – 2577, подготовлено – 57 (2,2 %);

-систем холодного водоснабжения, при плане – 2614, фактически – 65  (2,4 %);

систем энергоснабжения, при плане – 2112, фактически – 150 (7,1 %);

ІІ. Объекты социального назначения:

- школы запланировано - 655, подготовлено –26 (4 %);

-детские сады запланировано - 383, подготовлено – 4 (1,0%);

-больницы запланировано - 274, подготовлено – 28 (10,2 %)

ІІІ. Тепловое хозяйство:

- котельных: - запланировано - 1371, подготовлено – 24 (1,8%);

- тепловых сетей запланировано – 2631,06 км, подготовлено – 183,32 км (7 %);

-создано запасов топлива задание – 30544 тонн, заготовлено – 2587 т (8,5 %)

IV. Водопроводно-канализационное хозяйство:

-водопроводные сети запланировано – 73 км, подготовлено – 9,7  км (13,2 %);

-канализационные сети запланировано – 9,3 км, подготовлено – 1,55 км (16,6 %);

- водопроводных насосных станций запланировано - 108, подготовлено – 17 (15,7 %);

- канализационных насосных станций запланировано - 68, подготовлено – 13 (19,1 %);

- канализационных очистных сооружений запланировано - 40, подготовлено – 5 (12,5 %);

- скважин: запланировано - 218, подготовлено – 35 (16%).

V. Дорожно-мостовое хозяйство:

-капитальный ремонт дорог: запланировано – 399,6 тыс. кв. м, отремонтировано – 89,35 тыс. кв. м (22,3%);

-текущий ремонт дорог: запланировано – 758,4 тыс. кв. м, отремонтировано – 181,22 тыс. кв. м (23,8%);

-подготовка спецтехники: запланировано – 360 ед, фактически –  32 ед. (8,8 %);

-заготовлено посыпочного материала: задание – 47,1 тыс. т, фактически – 1,5 тыс. т (3,0%).

II.Приборы учета

Предприятия теплоенергетики:

Имеется в наличии                              –  272 котельные;

оборудовано теплосчетчиками          –  76 ед. ( 28 %);

необходимо установить                      – 198 ед.;

проводятся монтажные работы         – 62 котельным;

проводятся проектные работы      – по 136 котельным.

Водопроводно-канализационное хозяйство:

Водоснабжение:

потребность в установке установить                  – 1067 ед.;

установлено                                                           – 588 ед. ( 55 %);

запланировано установить в текущем году       –  479 ед.

Водоотведение:

потребность в установке установить                  – 138 ед.;

установлено                                                           – 22 ед. ( 16 %);

запланировано установить в текущем году       –  106 ед.

Руководителям территорий, руководителям предприятии  тепло,-водоснабжения и водоотведения поставлена задача изыскать необходимые средства и закончить все работы в текущем году.

III. Состояние проведения энергетического аудита предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Наличие предприятий подлежащих

- проведению энергоаудиту  – 26 из них:

- теплоснабжения   – 16  (из 3 находятся в стадии ликвидации);

- водоснабжения – 10.

Проведен энергоаудит на – 9 предприятиях ( 35%)

втч:

- теплоснабжения – 6 (37 %);

- водоснабжения – 3 (30%).

Руководителям территорий, руководителям предприятии  тепло,-водоснабжения и водоотведения поставлена задача изыскать необходимые средства и закончить все работы в текущем году. Рассмотреть вопрос выполнение работ в лизинг.